附件

岳阳长江经济带绿色发展专项突出问题整改和绿色发展示范工程项目

2020年第二批中央预算内投资计划申报表

单位：万元

| 序号 | 项目 名称 |  | 建设规模 | 建设内容 | 拟开工 时间 | 拟竣工 时间 | 投资类别 | 总投资 | 已下达 投资 | 累计完 成投资 | 本次申 请投资 | 部门和地方采取的资金安排方式 | 项目（法人）单位 | 项目 负责人 | 日常监管 直接责任单位 | 日常监管 直接责任单位 监管责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建设 性质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计(7项) |  |  |  | 合计 | 173772 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 79169 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 地方预算内投资 | 21256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 其他地方财政性建设资金 | 18,848 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 企业自有投资 | 23687 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 其他资金 | 30,812 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、生态环境突出问题整改项目，共1个 |
| 1 | 岳阳市中心城区花果畈垃圾填埋场封场工程 | 新建 | 对花果畈垃圾填埋场垃圾堆体进行整形平整覆膜，建设导气、导渗滤液系统，并进行生态修复，总面积12万平方米 | 对花果畈垃圾填埋场垃圾堆体进行整形平整覆膜，建设导气、导渗滤液系统，并进行生态修复，总面积12万平方米 | 2020 /7/1 | 2021/ 12/30 | 合计 | 12,821 |  |  | 5,770 | 直接投资 | 岳阳市城市管理和综合执法局 | 邵定辉 | 岳阳市市容环境卫生中心 | 张建辉 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他中央财政性建设资金 | 5,770 |  |  | 5,770 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 地方预算内投资 | 7,051 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、绿色发展示范工程项目，共7个 |
| 1 | 平江龙门水源地生态修复及绿色发展示范项目 | 新建 | 环境污染系统整治工程：汨罗江源头河道清污3.0km沿岸垃圾清运土壤治理及修复3388.5亩截污工程37.3km建设4处污水处理点，日处理总规模1200.0m3。生态系统保护修复工程：土质岸坡的生态防护建设3.0km，含驳岸加固、生态绿地重塑。废弃采石场综合治理26666.8m2，弃石外运10万m3，复绿工程13333.4m2。搭建生态环境监测网络大数据平台，设置监测点位24处，摄像头15处。生态产品价值实现工程及配套支撑体系建设生态观光休闲基地2178.9亩生态道地平术示范基地研究所和车间. | 本项目主要为环境污染系统整治工程、生态系统保护修复工程、生态产品价值实现工程及配套支撑体系。 | 2020/ 5/10 | 2022/ 5/28 | 合计 | 11,324 |  |  |  | 投资补助 | 平江县天岳水务有限公司 | 胡资源 | 平江县发展和改革局 | 许排云 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 6,794 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 地方预算内投资 | 4,530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 岳阳经济技术开发区珍珠山片区生态修复绿色发展示范工程（一期） | 新建 | 总占地面积600亩 | 主要包括珍珠山公园湿地生态修复约110亩；珍珠山公园湖泊边坡整治约5000m；生态植被修复190亩；本地古茶树保护开发、建设生态贡茶园以及配套的黄茶梯田共300亩；主要入口建设3个；湖山驿站1个；休闲广场3个；地下停车场面积约4820㎡，车位99个；生态停车场停车位120个；公园游路3500m、登山步道3100m等的建设及配套设施（水利、给排水、电力通信、室外照明、环卫消防等）的建设 | 2020 /4/8 | 2022/ 3/31 | 合计 | 85,00 |  |  | 85,00 | 直接投资 | 岳阳经济开发区开发建设投资有限公司 | 方轩宇 | 岳阳经济技术开发区发改局 | 肖峰 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 3825 |  |  | 3825 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 地方预算内投资 | 4675 |  |  | 4675 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 湘阴县鹤龙湖生态环境治理及蟹虾小镇项目 | 新建 | （1）生态环境治理 含农村生活污水治理工程、内源治理工程、水生态修复工程、生态护岸工程四大工程。 1）农村生活污水治理工程：包括污水管网58.3km，地埋式污水处理设施2套，人工湿地4000㎡，玻璃钢化粪池80套，生态隔离带0.5km2，生态排水沟2.2km。 2）内源治理工程：清理项目区生活和建筑垃圾约3050m³、进一步清理湖内底泥300万m³，清理湖坎14.5km。 3）生态护坡工程：新建生态护岸总长17150m。 4）生态修复工程：生态绿化改善工程15.6km，新建湖心生态浮岛20000㎡，并对现状湿地进行修复。 （2）绿色发展工程 1）乡村旅游 实施蟹虾小镇规划乡村旅游及精品生活旅游区配套完善工程（已有规划面积为285亩），含鹤龙湖美食文创街区、田园蟹虾主题文创园、蟹虾主题趣味拓展基地等项目的配套完善。 2）有机养殖 采取招商模式，引进蟹虾养殖大户，在蟹虾小镇规划发展蟹虾有机养殖基地25995亩。 | （1）生态环境治理 1）农村生活污水治理工程：包括污水管网铺设，地埋式污水处理设施及人工湿地建设，玻璃钢化粪池建设，生态隔离带及生态排水沟建设。 2）内源治理工程：清理项目区生活和建筑垃圾、进一步清理湖内底泥，清理湖坎。 3）生态护坡工程：新建生态护岸。 4）生态修复工程：生态绿化改善工程，新建湖心生态浮岛，并对现状湿地进行修复。 （2）绿色发展工程 1）乡村旅游 实施蟹虾小镇规划乡村旅游及精品生活旅游区配套完善工程（已有规划面积为285亩），含鹤龙湖美食文创街区、田园蟹虾主题文创园、蟹虾主题趣味拓展基地等项目的配套完善。 2）有机养殖 采取招商模式，引进蟹虾养殖大户，在蟹虾小镇规划发展蟹虾有机养殖基地。 | 2020/ 4/1 | 2022/ 3/31 | 合计 | 29,452 |  |  | 29,452 | 投资补助 | 湘阴县城市建设投资有限公司 | 聂晏斌 | 湘阴县发展和改革局 | 李创 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 13,254 |  |  | 13,254 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他地方财政性建设资金 | 16,198 |  |  | 16,198 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 长江经济带绿色发展专项君山区长江岸线整治修复项目 | 新建 | （1）长江干流岸线生态修复工程：杨树林改造108.0公顷、缺失林带补造117.4公顷；（2）天井山省级森林公园林相改造提升工程：涉及8个小班，面积为94.0公顷；（3）天井山省级森林公园基础设施完善工程：护林点改造6处，面积600平方米；新建水泥路0.3公里，硬化改造道路1.0公里，新建巡护道路16.8公里，新建游步道0.7公里；新建森林公园门楼1座，开展银杏树保护工程1项。 | （1）长江干流岸线生态修复工程：杨树林改造108.0公顷、缺失林带补造117.4公顷；（2）天井山省级森林公园林相改造提升工程：涉及8个小班，面积为94.0公顷；（3）天井山省级森林公园基础设施完善工程：护林点改造6处，面积600平方米；新建水泥路0.3公里，硬化改造道路1.0公里，新建巡护道路16.8公里，新建游步道0.7公里；新建森林公园门楼1座，开展银杏树保护工程1项。 | 2020/ 4/30 | 2020/ 11/1 | 合计 | 3,000 |  |  | 3,000 | 直接投资 | 君山区林业局 | 徐皓 | 君山区发展和改革局 | 叶凯文 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 1,350 |  |  | 1,350 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他地方财政性建设资金 | 1,650 |  |  | 1,650 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 长江经济带绿色发展示范屈原管理区凤凰山片区项目 | 新建 | 总建筑占地面积涉及凤凰乡凤凰山片区约10000亩范围。 | 一、 系统化治理修复项目 1. 农村生活污水治理工程。2. 农业面源污染治理工程。3. 农村生活垃圾处置工程。4. 河流清淤疏浚工程。5. 生态护岸工程。 二、生态产品价值实现工程 1. 生态农业示范基地。2.凤凰山休闲公园。 | 2020/ 6/30 | 2022/ 6/30 | 合计 | 30,507 |  |  | 13,000 | 直接投资 | 屈原管理区城市建设投资有限公司 | 贺正民 | 屈原管理区发展和改革局 | 李魁 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 13,000 |  |  | 13,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 地方预算内投资 | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他地方财政性建设资金 | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他投资 | 11,507 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 汨罗市汨罗江归义段环境综合治理及屈子文化景区绿色发展项目 | 新建 | 项目拟对遗留的37.06万m2的养殖污染场地进行修复；建设10~200m3/d连片式污水处理站38座，配套污水收集管网73.365km，建设单户型一体化设备221座；配置可回收垃圾桶5488个；治理农业面源污染28738亩；对母子桥河4.098km河段进行清淤疏浚；对31.171km岸坡进行生态护坡建设；建设2.6km龙舟赛道；建设建筑面积13750m2的龙舟竞渡基地和占地面积10000m2全民健身广场；建设11300m2屈子文化园核心景区-商业街区；建设6000亩有机观光农业。项目拟对遗留的37.06万m2的养殖污染场地进行修复；建设10~200m3/d连片式污水处理站38座，配套污水收集管网73.365km，建设单户型一体化设备221座；配置可回收垃圾桶5488个；治理农业面源污染28738亩；对母子桥河4.098km河段进行清淤疏浚；对31.171km岸坡进行生态护坡建设；建设2.6km龙舟赛道；建设建筑面积13750m2的龙舟竞渡基地和占地面积10000m2全民健身广场；建设11300m2屈子文化园核心景区-商业街区；建设6000亩有机观光农业。 | 项目拟对遗留的37.06万m2的养殖污染场地进行修复；建设10~200m3/d连片式污水处理站38座，配套污水收集管网73.365km，建设单户型一体化设备221座；配置可回收垃圾桶5488个；治理农业面源污染28738亩；对母子桥河4.098km河段进行清淤疏浚；对31.171km岸坡进行生态护坡建设；建设2.6km龙舟赛道；建设建筑面积13750m2的龙舟竞渡基地和占地面积10000m2全民健身广场；建设11300m2屈子文化园核心景区-商业街区；建设6000亩有机观光农业。项目拟对遗留的37.06万m2的养殖污染场地进行修复；建设10~200m3/d连片式污水处理站38座，配套污水收集管网73.365km，建设单户型一体化设备221座；配置可回收垃圾桶5488个；治理农业面源污染28738亩；对母子桥河4.098km河段进行清淤疏浚；对31.171km岸坡进行生态护坡建设；建设2.6km龙舟赛道；建设建筑面积13750m2的龙舟竞渡基地和占地面积10000m2全民健身广场；建设11300m2屈子文化园核心景区-商业街区；建设6000亩有机观光农业。 | 2020/ 5/1 | 2022/ 2/2 | 合计 | 35,100 |  |  | 15,795 | 贷款 贴息 | 汨罗市文化旅游产业发展有限公司 | 戴进 | 汨罗市 水利局 | 吴继卫 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 15,795 |  |  | 15,795 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他资金 | 19,305 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 长江流域岳阳城陵矶“百年老港”绿色发展工程 | 新建 | 1. 环境治理工程:包括装卸系统提质工程、生态散货钢棚建设、雨污分流工程、泊位提质改造工程、泊位拆除复绿工程、码头绿化工程、船舶污染治理工程 2. 绿色发展工程：绿色港口建设、上洋关工业旅游区 | 1.环境治理工程 （1）装卸系统提质工程 对4#、5#、8#、9#、11#、13#泊位原有装卸系统进行提质改造，新增装卸设备、皮带机系统、钢引桥升降装置等相关设备。 （2）生态散货钢棚建设 新建一座散货封闭仓库，仓库跨度110m，长470m，高46 m，堆场面积约51000m2。 （3）雨污分流工程 采用雨、污水分流制度，新建污水处理站1座，新增一体化处理设施、喷水系统，并配套建设污水管网。 （4）泊位提质改造工程 对3#、4#、5#、8#、9#、10#、11#、13#泊位进行环保提质改造；同时建设必要配套场地设施。 （5）泊位拆除复绿工程 对6#、7#货运泊位进行拆除，拆除面积21000m2；沿岸岸线进行岸坡复绿，复绿面积8000m2。 （6）码头绿化工程 对8#、9#泊位及后方堆场进行堆场复绿，复绿面积63000m2。 （7）船舶污染治理工程 新增3条船舶污染综合治理船舶，主要负责城陵矶港船舶水上综合服务（含锚地停泊、水上交通、生活垃圾、污水接收、油污水接收等。 2. 绿色发展工程 （1）绿色港口建设 对现有客运大楼进行升级改造，改造面积8100m2。 （2）上洋关工业旅游区 改造现有海关楼，建设爱国主义教育基地；新建观景楼1栋，建筑面积1000m2；配套建设站前广场4200m2，建设城陵矶历史文化长廊1处。 | 2020/4/30 | 2022/11/30 | 合计 | 43068.18 |  |  | 19381 | 直接投资 | 湖南省港务集团有限公司 | 邓隆标 | 城陵矶新港区社会发展部 | 刘伟平 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 19381 |  |  | 19381 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 企业自有投资 | 23687.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |