附件2

- 湖南省洞庭湖水环境综合治理规划实施方案近期重点任务与责任清单

| 总任务 | 总目标 | 具体措施 | 2019年 | 2020年 | 主体责任单位 | 监管责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、供水安全保障 | 到2020年，洞庭湖区设市城市公共供水普及率达到95%，县城达到90%以上。集中式供水工程饮用水水源地水质达标率达到95%以上。农村自来水普及率达到90%以上。城市公共供水管网漏损率控制在10%以内。 | 1．建成常德市西官垸补水等8个分片补水工程，有效解决洞庭湖北部重点区域水资源问题。 | 8处 | - | 各市州 人民政府 | 省水利厅 |
|  |  | 2．在洞庭湖周边鼎城区、汨罗市等丘岗区，新建扩建5处水库水源工程。 | 2处 | 3处 |  |  |
|  |  | 3．建成安乡澧水引水工程、南县松滋河引水工程等19处外河引水工程。 | 4处 | 15处 |  |  |
|  |  | 4．建设30处农村供水水源工程，配套新建改建供水管网约4000公里，巩固提升湖区饮水安全水平。 | 工程15处，管网2000公里 | 工程15处，管网2000公里 |  |  |
|  |  | 5．完成乡镇千吨万人集中式饮用水水源保护区违规建设项目清理整治。 | 完成乡镇千吨万人集中式饮用水水源保护区划定 | 基本完成乡镇千吨万人集中式饮用水水源保护区违规建设项目清理整治 |  | 省生态环境厅 |
|  |  | 6．建设长沙望城湘江水源地等26个县级以上集中式饮用水水源地保护工程，设立界桩和警示牌，强化水源地隔离防护措施建设。 | 10处 | 16处 |  |  |
|  |  | 7．建立水源地水质监测网络，加快水源地监测预警应急能力建设。 | - | 地级市和县以上城镇基本分别具备106项、42项指标检测能力 |  | 省生态环境厅 |
|  |  | 8．加快推进供水管网分区计量管理，实施漏损老化管网改造工程，降低供水管网漏损率。 |  | 城市供水管网漏损率控制在10%左右 |  | 省住房城乡建设厅 |
| 二、水污染防治 | 到2020年，规划区设市城市污水处理率达到95%以上，县城达到90%以上。地级市污泥无害化处理处置率达到90%以上。畜禽养殖规模化比重达到50%以上，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到95%以上，其中大型规模养殖场达到100%，畜禽养殖废弃物资源化利用率达到75%以上。化肥使用量降低6%以上，农药使用量降低12%以上。 | 1．建设城市污水处理设施，提标改造51个污水处理厂，配套新建改建污水收集管网2434公里，新增污水处理能力132万吨/日。 | 累计新增80万吨/日 | 累计新增132万吨/日 | 各市州 人民政府 | 省住房城乡建设厅 |
|  |  | 2．新增或改造污泥无害化处理处置能力128吨/日，建制镇实现污泥统筹处理处置。 | 累计新增或改造70万吨/日 | 累计新增或改造128万吨/日 |  |  |
|  |  | 3．新建扩建6个生活垃圾焚烧处理项目，设区城市生活垃圾焚烧处理率达到50%以上。 | 累计新建扩建5个生活垃圾焚烧处理项目 | 累计新建扩建6个生活垃圾焚烧处理项目 |  |  |
|  |  | 4．完成21座生活垃圾填埋场提质改造、9个存量垃圾填埋场治理。 | 累计完成11座生活垃圾填埋场提质改造、6个存量垃圾填埋场治理 | 累计完成21座生活垃圾填埋场提质改造、9个存量垃圾填埋场治理 |  |  |
|  |  | 5．完成湖区乡镇污水处理设施建设。 | 开工100个 | 乡镇全覆盖 |  |  |
|  |  | 6．推进厕所粪污治理110万户。 | 60万户 | 50万户 |  | 省农业农村厅 |
|  |  | 7．推进化学农药减量，大力扶持专业化统防统治服务组织，加快推进主要农作物病虫害专业化统防统治工作。 | 减量4% | 减量3.8% |  |  |
|  |  | 8．新建或改扩建15个养殖废弃物集中处理示范工程，进一步规范运行洞庭湖区病死畜禽无害化收集和处理体系。 | 5个 | 10 个 |  |  |
|  |  | 9．推动洞庭湖区70万亩养殖池塘标准化升级改造。 | 25万亩 | 25万亩 |  |  |
|  |  | 10．完成测土配方施肥面积。 | 3500万亩 | 3500万亩 |  |  |
|  |  | 11．完成绿肥种植面积。 | 250万亩 | 250万亩 |  |  |
|  |  | 12．推广水肥一体化应用面积。 | 16万亩 | 20万亩 |  |  |
|  |  | 13．建设小流域农业面源污染综合治理示范区。 | 6个 | 10个 |  |  |
|  |  | 14．分年度、分行业全面推进工业污染源达标计划，完成各类工业污染源超标问题整治工作。 | 80% | 100% |  | 省生态环境厅 |
|  |  | 15．工业企业入园率大幅提升，省级以上工业集聚（园）区实现污水全收集全处理。 |  | 100% |  |  |
| 三、水生态保护与修复 | 到2020年，洞庭湖湿地保护率稳定在72%以上，洞庭湖区森林覆盖率达到42.5%以上，全域宜林荒山基本消灭，沿河沿江绿化带基本建成。 | 1．完成湖区沟渠塘坝清淤增蓄行动。 | 1.92万公里沟 2.66万口塘坝 | 2.07万公里沟渠、 5.6万口塘坝 | 各市州 人民政府 | 省水利厅 |
|  |  | 2．有序推进洞庭湖自然保护区内欧美黑杨的清退。 | 8.3万亩 | 6.23万亩 |  | 省林业局 |
|  |  | 3．建设10个国家级水产种质资源保护区。 | 6个 | 4个 |  | 省农业农村厅 |
|  |  | 4．完成洞庭湖区湿地生态修复面积65万亩。 | 25万亩 | 15万亩 |  | 省林业局 |
|  |  | 5．完成洞庭湖环湖及四水上游地区植树造林和林相林貌改造45万亩。 | 30万亩 | 15万亩 |  |  |
|  |  | 6．完成森林提质改造30万亩。 | 15万亩 | 15万亩 |  |  |
| 四、加强组织保障 | 围绕组织领导、政策投入、体制机制、管控执法、科技支撑、项目管理、宣传推介等方面加大支持力度，确保方案规划实施方案各项任务落实落细。 | 1．加强统筹，建立协调联动机制，加强方案实施的跟踪调度与督查考核。 | 完成 |  | 省发展改革委 |  |
|  |  | 2．进一步优化支出，整合资金，加大财政资金投入。 | 完成 |  | 省财政厅 |  |
|  |  | 3．将洞庭湖水环境综合治理纳入河（湖）长制考核，建立问责机制。 | 完成 |  | 省水利厅 |  |
|  |  | 4．建立洞庭湖水环境综合治理项目库，实行滚动更新。 | 完成 |  | 省发展改革委、各市州人民政府 |  |
|  |  | 5．配合出台《湖南省洞庭湖保护条例》。 | 完成 |  | 省发展改革委 |  |
|  |  | 6．加强生态空间管控，设定空间准入条件，有效统筹农村生产、生活、生态空间，实现全省村庄规划编制全覆盖。 |  | 完成 | 省自然资源厅 |  |
|  |  | 7．编制“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单）。 | 完成 |  | 省生态环境厅 |  |
|  |  | 8．加强生态环境监管能力建设，完善水质监测、评价、预警和应急处置体系。 |  | 完成 |  |  |
|  |  | 9．增强洞庭湖水环境综合治理科技支撑，加快水体污染控制与治理科技成果的提炼、推广与应用，定期编制和发布先进技术目录。 |  | 完成 | 省科技厅、 省生态环境厅 |  |
|  |  | 10．全面推进环境信息公开，开展“一湖四水”县（市、区）水环境质量评价排名，建立环境保护网络举报平台。 |  | 完成 | 省生态环境厅 |  |