附件1

岳阳市2015 年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称   岳阳市住房和城乡建设局

预算编码    401001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2016年05月31日

岳阳市财政局（制）

| 一、部门（单位）基本概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  | 罗黑皮 |  |  |  |  |  | 联络电话 |  |  |  |  |  | 8213791 |  |  |  |  |
| 人员编制 |  |  | 67 |  |  |  |  |  | 实有人数 |  |  |  |  |  | 67 |  |  |  |  |
| 职能职责概述 |  |  | （一）负责牵头推进新型城市化战略的工作。贯彻执行推进新型城市化、城乡建设、住房保障、工程建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计业等行业的法律法规和政策，拟订行业相关的发展战略、中长期规划及年度计划并组织实施，负责行业的监督管理。 （二）参与市本级城建资金年度计划的编制、管理和调控；指导和监督直属事业单位国有资产的管理；参与城建工程项目概（预）算的审查，负责工程项目竣工结算的初审；负责市中心城区城建重点项目库和旧城发造项目库的建设管理；负责组织实施由政府投资的非经营性公用建设项目新建、改建和扩建工程；协调实施城市综合开发和旧城改造工作。 （三）负责全市建筑活动的监督管理；统一核发市区《建筑工程施工许可证》；负责建设工程竣工验收备案管理和城市建设档案管理；负责新型墙体材料发展专项基金、散装水泥专项资金的征收和统筹管理，监督指导各县市区专项基（资）金的管理和使用。 （四）负责对全市建设工程招标投标工程进行监督管理；负责评标专家的资格认定及评标专家库的建设管理工作；负责市区公共资源交易管理工作；指导县市区建设工程招标投标工作。 （五）负责贯彻实施住房和城乡建设行业有关工程质量、安全生产方面的法律、法规、规章和规范标准；监督指导全市建设工程质量、安全生产；会同有关部门调查处理涉及本系统、本行业的工程质量和安全生产责任事故。 （六）负责贯彻执行工程建设国家标准、行业标准和标准定额以及相关管理制度；监督指导各类工程建设造价、标准定额的实施；监督管理全市建设工程 发包、承包计价活动和造价咨询市场；发布建设工程人工、材料、机械台班等相关价格信息及其调整系数。 （七）负责全市建设行业企业的资质审核和管理；负责专业技术职称评定和执业资格管理。 （八）负责全市建设工程勘察设计咨询市场管理；参与大中型建设项目的可行性论证和选址定点；负责建设项目初步设计审批；负责全市建筑工程和市政公用设施工程的抗震设防监督管理。 （九）负责组织住房和城乡建设行业科技发展规划的技术政策、标准的贯彻执行；负责建设新科技、新项目、新材料的推广和应用；承担民用建筑节能、墙体材料革新及散装水泥管理工作；指导住房和城乡建设科技队伍建设。 （十）承担全市村镇建设管理工作；参与全市建制镇、乡集镇规划编制和方案评审；指导全市重点镇的建设，会同有关部门监督管理历史文化名镇（村）的保护工作，组织特色景观旅游名镇（村）的申报和管理工作。 （十一）负责对全市房地产业的协调和指导，加强对经济适用房、谦租房、公租房住房保障工作的宏观规划、指导、监督和协调；负责组织保障性住房年度计划的拟订和监督实施。负责建设行业招商引资；指导城镇房屋拆迁管理工作。 （十二）承担推进全市城镇减排建设工作，组织实施中心城区污水处理设施和重大减排项目建设；负责监督指导各县市区污水处理设施、减排项目建设。 （十三）承办市委、市人民政府交办的其他事项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度主要工作内容 |  |  | - 完成了《岳阳市推进新型城镇化实施纲要》（2015-2020年）编制。 - 完成了市级重点支持10个示范镇建设。 - 加快马壕污水处理厂建设。 - 加快环南湖截污管网建设。 - 继续开展城区“六大整治”行动：城中村和居民小区环境整治。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 |  |  | 编制了《岳阳市推进新型城镇化实施纲要》。创建了全省新型城镇化试点城市，平江县南江镇列入全省美丽乡镇示范。编制了《支持10个示范镇建设实施方案》，重点支持平江县长寿镇等10个镇建设。完善城建项目库建设，完成了《“十三五”提高城市基础设施保障能力研究》、《2016年市中心城区城建计划》等编制，全面完成了“城区千条街巷改造惠民三年行动”，完成工程投资1.6亿元。推进“四湖两河”连通工程和城市黑臭水体治理，公布了《岳阳市中心城区黑臭水体清单》，完成了东风湖吉家湖综合治理概念性规划编制。王家河流域综合治理工程扫尾，生态景观休闲和历史文化记忆长廊建设目标基本实现。“十二五”和“两供两治”污水处理设施建设已建成中心城区黄梅港等17座污水处理厂，全市城镇污水处理率91.38%（其中中心城区污水处理率92.5%）。编制了《市城区棚户（旧城）区改造指导规划》（2015-2020年），涉及28万人口192个项目单元。我市成功创建了全省新型城镇化试点城市，华容县获批试点县市，平江县长寿镇、临湘市羊楼司镇获批试点镇。同时，将平江县南江镇列入了全省美丽乡镇示范。积极推进“海绵城市”建设，为今年成功创建全省“海绵城市”建设试点城市奠定了基础。2015年，我局被省住建厅评为先进单位；在市委、市政府“一极三宜”江湖名城建设综合绩效考评活动中，被评为“两房两棚两供两治建设特殊贡献奖”，家豪省长评价：“岳阳的城市建设做得不错；岳阳的污水处理、王家河治理，体现了创新的要求”。同时，获得市长安全生产奖，并在综治、安全生产、人口和计生等工作上获得优胜单位的荣誉。过去的一年，我们紧扣重点，民生工程引起广泛关注。市委宣传部启动的“2015百姓点赞十大民生实事”暨“2016百姓期盼十大民生实事”评选活动中，我局牵头的城区千条街巷改造、王家河两廊建设、两供两治两房两棚获评2015年百姓点赞十大民生实事。。《岳阳住房和城乡建设网》连续五年被评为政府优秀网站，在全市60多家市直部门和县级政府网站中名列前茅，施工图审查覆盖率全省地级市排名第一。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、部门（单位）收支情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度收入情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 收入合计 |  |  |  | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 上年结转 |  | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 |  | 纳入专户管理的非税收入拨款 |  |  |  |  |  |  | 其他收入 |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  | 85.47 |  | 2499.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  | 85.47 |  | 2499.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 支出合计 |  |  |  | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结余 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 基本支出 |  | 其中： |  |  |  |  | 项目支出 |  |  |  | 当年结余 |  | 累计结余 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 人员支出 |  | 公用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 | 2420.51 |  |  |  | 1419.21 |  | 554.68 |  | 327.98 |  |  | 1001.30 |  |  |  | 79.20 |  | 164.68 |  |
| 1、局机关 | 2420.51 |  |  |  | 1419.21 |  | 554.68 |  | 327.98 |  |  | 1001.30 |  |  |  | 79.20 |  | 164.68 |  |
| 机构名称 | 三公经费 合计 |  |  |  | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 公务接待费 |  | 公务用车运维费 |  | 公务用车购置费 |  |  | 因公出国费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 | 57.55 |  |  |  | 21.02 |  | 33.03 |  |  |  |  | 3.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 | 57.55 |  |  |  | 21.02 |  | 33.03 |  |  |  |  | 3.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 固定资产 合计 |  |  |  | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 在用固定资产 |  |  |  | 出租固定资产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 | 2220.25 |  |  |  | 919.25 |  |  |  | 1301 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 | 2220.25 |  |  |  | 919.25 |  |  |  | 1301 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 目标1：推进城市扩容提质； 目标2：统筹城乡协调发展； 目标3：全力维护民生利益； |  |  |  |  |  |  | 按照有关要求完成任务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体支出 绩效定量目标及实施计划 完成情况 |  | 评价内容 |  |  |  | 绩效目标 |  |  |  |  | 绩效目标值 |  |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 产出目标 （部门工作实绩，即岳发〔2014〕7号文件附件3中1-5项考核内容，根据部门实际进行调整细化） |  | 质量指标 |  | 指标1：城镇化率目标 |  |  |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标2：全市综合污水处理 |  |  |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标3：全市完成建筑业产值 |  |  |  |  | 增长 |  |  | 增长11.5% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标4：城区街巷改造惠民行动 |  |  |  |  | 5.1% |  |  | 5.1% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标5：三项重点工程建设 |  |  |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 数量指标 |  | 指标1：城镇化示范镇建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标2：污水处理厂建设 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4(马壕、临湘、湘阴、屈原） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标3：全市完成建筑业产值增加值150亿，增速11.5% |  |  |  |  | 增速11.5% |  |  | 309亿 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标4：城区街巷改造三年惠民行动1000个 |  |  |  |  | 400个 |  |  | 400个 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标5：重点工程建设，目标3个 东风湖吉家湖综合治理工程；王家河生态与历史文化长廊；琵琶王立交桥港九湾旧城改造 |  |  |  |  | 3 |  |  | 1、东风湖吉家湖综合治理工程上半年完成了概念性规划编制，提前完成年度任务。2、王家河生态景观工程已竣工验收，截污工程扫尾，建成截污管网12.13公里，净化水域面积63.33万平方米，历史文化长廊全面完成。3、琵琶王立交桥港九湾旧城改造年度，完成建筑面积5万平方米，完成投资1亿元。全年实现建筑面积8万平方米，完成投资1.8亿元，分别超目标值160%和180%。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 指标1：城镇化率目标 |  |  |  |  | 当年计划 |  |  | 超计划2.19个百分点 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标2：全市综合污水处理率 省定县以上城镇88%，完成91.25% |  |  |  |  | 当年计划 |  |  | 超过省定标准3.35个百分点 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标3：全市完成建筑业产值 |  |  |  |  | 上年同期 |  |  | 增长5.1% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标4：城区街巷改造惠民行动 |  |  |  |  | 三年完成1000个 |  |  | 超额完成100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标5：三项重点工程建设 东风湖吉家湖综合治理工程；王家河生态与历史文化长廊；琵琶王立交桥港九湾旧城改造 |  |  |  |  | 100% |  |  | 项目完成率100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  | 指标1：城镇化 |  |  |  |  | 100% |  |  | 完成年初任务100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标2：全市综合污水处理 |  |  |  |  | 1.2亿 |  |  | 完成年初任务1.2亿 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标3：全市建筑业产值情况 指标4：城区街巷改造惠民行动 指标5：三项重点工程建设 |  |  |  |  | 100% 4100万100% |  |  | 完成年初任务100% 完成年初任务4100万 完成年初任务100% |  |  |  |  |  |
|  |  | 效益目标 （预期实现的效益） |  | 社会效益 |  | 指标1：城镇化率目标 指标2：十二五”和两供两治污水处理设施建设 指标3：完成建筑业利税 指标4：棚户（旧城）区改造1.01万户 指标5：重点工程建设统筹 |  |  |  |  | 60% 100% 13亿 1.01万 100% |  |  | 完成年初任务100% 完成年初任务100% 完成税收12.5亿 完成年初任务100% 完成年初任务100% 完成年初任务100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 经济效益 |  | 指标1：城镇化 指标2：全市综合污水处理 指标3：建筑业 指标4：城区街巷改造惠民行动指标5：重点工程建设 |  |  |  |  |  |  |  | 此项目属于城市基础建设项目，无市场经济效益 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益 |  | 指标1：城镇化绿化覆盖率 指标2：全市综合污水处理率 指标3：全市完成建筑业产值 指标4：城区街巷改造惠民行动 指标5：重点工程建设 |  |  |  |  | 100% |  |  | 有效改善城市生活环境，提高城市居住质量。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 |  | 指标1：城镇化建设 指标2：全市综合污水处理率 指标3：全市完成建筑业产值 指标4：城区街巷改造惠民行动 指标5：三项重点工程建设 |  |  |  |  | 满意的大于90% |  |  | 居民对项目的满意评价大于等于95% |  |  |  |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  | 职务/职称 |  |  |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  |  | 签 字 |  |  |  |  |
| 程文艺 |  |  | 副局长 |  |  |  |  |  | 市住建局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 龚刚辉 |  |  | 计财科科长 |  |  |  |  |  | 市住建局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 李勇燕 |  |  | 污水管理处财务科长 |  |  |  |  |  | 市住建局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）： 李勇燕 联系电话：8213791