绿化附件2-1

岳阳市2019年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：     岳阳市城市绿化管理中心

预 算 编 码：         436001

评价方式：单位绩效自评

评价机构：单位评价组

报告日期： 2020  年  6 月 5  日

岳阳市财政局（制）

| 一、部门（单位）基本概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 罗泽珑 |  |  |  |  |  |  | 联络电话 | 07308298049 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员编制 |  | 169 |  |  |  |  |  |  | 实有人数 | 191 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 职能职责概述 |  | - 负责参与本市街道绿化规划的拟定和评审。 - 负责城区绿化及配套改造工作。 - 3.负责公共绿地、游园、行道树、古桩树木及配套设施的普查和维护管理工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度主要 工作内容 |  | 任务1：党建工作统领全局。 任务2：生产管养提质增效。 任务3：项目建设精彩纷呈。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 |  | - 党建工作统领全局。 - 夯实党建基础，抓好党建规定动作。 - 扎实推进主题教育，狠抓立改见实效。 - 突出行业特点，把党日活动做实。 - 强化使命担当，作风建设卓有成效。 - 把民生实事办实，把惠民政策做好。 - 加强人才培养，扩宽学习渠道。 - 加强廉政建设，确保风清气正。 - 完善考评制度，提高工作效能。 - 生产管养提质增效。 - 紧抓绿地管养标准，推进绿地精细化管理。 - 全面发力多点突破，打造城市新亮点。 - 加大绿化提质力度，做出精品。 - 精心组织，圆满完成国庆氛围营造。 - 积极开展迎检工作，高质按时完成突击任务。 - 加强绿化巡查，守护公共绿地。 - （三）项目建设精彩纷 - 多方努力，绿地管理综合用房建设全面竣工。 - 积极推进，城建项目成果显著。 - 品质塑城，优质高效建造城市新风景。 - 两站四路，花化美化持续提升。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、部门（单位）收支情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度收入情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 |  |  | 收入合计 | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 上年结转 |  | 公共财 政拨款 |  |  | 政府基金拨款 |  | 纳入专户管理的非税收入拨款 |  |  |  |  | 其他 收入 |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  | 3389.6 | 40.9 |  | 3348.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 |  |  | 支出合计 | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结余 |  |  |  |
|  |  |  |  | 基本支出 |  | 其中： |  |  |  |  |  |  |  | 项目支出 | 当年结余 |  |  | 累计结余 |
|  |  |  |  |  |  | 人员支出 |  |  | 公用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  | 3263.4 | 1819.4 |  | 1091.6 |  |  | 727.8 |  |  |  |  | 1433 | 126.2 |  |  | 126.2 |
| 机构名称 |  |  | 三公经费 合计 | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 公务接待费 |  | 公务用车运维费 |  |  | 公务用车购置费 |  |  |  |  | 因公出国费 |  |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  | 7.7 | 0.4 |  | 7.3 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 |  |  | 固定资产 合计 | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |
|  |  |  |  | 在用固定资产 |  |  |  |  | 出租固定资产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  | 492 | 492 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 目标1：党建工作统领全局。 - 夯实党建基础，抓好党建规定动作。 - 扎实推进主题教育，狠抓立改见实效。突出行业特点，把党日活动做实。 - 强化使命担当，作风建设卓有成效。 - 把民生实事办实，把惠民政策做好。 - 加强人才培养，扩宽学习渠道。加强廉政建设，确保风清气正。完善考评制度，提高工作效能。 - 目标2：生产管养提质增效。 - 紧抓绿地管养标准，推进绿地精细化管理。全面发力多点突破，打造城市新亮点。加大绿化提质力度，做出精品。精心组织，圆满完成国庆氛围营造。积极开展迎检工作，高质按时完成突击任务。加强绿化巡查，守护公共绿地。 - 目标3：项目建设精彩纷 - 多方努力，绿地管理综合用房建设全面竣工。推进，城建项目成果显著。 - 品质塑城，优质高效建造城市新风景。两站四路，花化美化持续提升。 |  |  |  |  |  |  |  | - 完成目标1：全年中心组学习5次，党员大会2次，总支会议16次，党小组学习教育637次，微党课12人次。与干部职工谈心谈话73人次，检视出班子问题6条，党日主题活动为社区修剪30多株高大乔木的枯死枝。赴芷江、华容烈士陵园接受红色革命教育。全年无一起违规违法行为。荣获市直工委“基层党建示范单位”荣誉称号，荣获城管局授予“2019年先进基层党组织”称号。 - 完成目标2：全年修剪行道树9.37万株，完成草皮、麦冬、常青藤等地被补植3.5万㎡，补植红叶石楠、杜鹃、红檵木等102万㎡，换植草花13万盆，行道树补植200株，完成行道树抬枝清枯1.77万株，花灌木、模文色块修剪167.22万平米，施水9216吨，保证了苗木及地被植物的生长需要。完成了洞庭大道、求索路、沿湖路、巴陵东路综合样板路打造工作，对青年中路、金凤桥南路、海关路2000株红叶石楠推行创意修剪，打造精品特色元素。对岳阳大道东、岳阳大道西、南湖路、云梦路、冷水铺路洞庭路实行内部承包，有效的实现现有管养模式的突破。对洞庭大道（花板桥段）紫薇精心编扎造型，亮化城市景观效果。对主城区交通渠化岛、康岳花园公共绿地、洞庭大桥下共4000多平米绿地进行改造，效果很好。引用一批艺菊和秋菊近5000盆，40株体态各异的造型菊花，圆满完成了金鄂福字广场的国庆花展。为迎国检，突击清理死树129株，清运卫生死角垃圾431车，加班加点完成巴陵东路7000㎡绿地复绿工作。绿化110大队处理案件330起，现场协调处理198起，拆除广告牌88处，综合调查索赔37起，实行24小时巡查制度，有效震慑社会毁绿损绿行为。 - 完成目标3：经多方努力，7个绿地管理综合用房11月全面竣工。及时跟进湘北女校绿地建设和桥西蘑菇亭游园提资质改造工作。按园林中心“品质塑城”要求完成居然之家、步行街绿地提质工作。完成了火车东站和火车站400多㎡的花箱换花工作，完成巴陵东路绿地4000多㎡草花二月兰的播种，对岳阳大道进行骑行者绿雕安装和维护，四路花化面积达47000㎡极大提升了城市景观效果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 |  |  |  |  |  |  | 绩效目标 |  |  |  |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 产出目标 （部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） |  |  |  | 质量指标 |  |  | 1.城区绿地、行道树实行精细化养护 |  |  |  |  | 已按一级养护标准实施完成。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2.护栏、边缘石、园林设施维修更换及时 |  |  |  |  | 已完成，实现随时维修或更换。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3、12319、12345信息平台处置率 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4、绿化110损绿毁绿出警率 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5、建设项目完成进度 |  |  |  |  | 均按进度完成建设项目 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 数量指标 |  |  | 1.对城区绿地181.5万平米和8.03万株行道树按一级标准进行精细化养护。 |  |  |  |  | 全年施肥3万多吨，施药1650多吨，施水95626吨。全年修剪行道树2.9万株，桩景4366株，模纹色块167.2万㎡，草皮56万㎡。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2.裸露地被补植、缺株苗木补植达到创建全国文明城市指数测评要求 |  |  |  |  | 全年完成地被补植3.5万平米，苗木补植3200株。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3.对城区绿地护栏、边沿石、树围石及时维护维修。 |  |  |  |  | 完成护栏全年维修12350米，更换8750米。更换树围石1360块，维修4680块，边缘石更换维修1590块。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4、绿化110应急大队损绿毁绿案件及时处置 |  |  |  |  | - 落实24小时巡查制，绿化110应急大队全年共劝导、协调处理投诉违规行为428件，出动车辆400余次，出警560余次，查处损绿毁绿案件37次。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5、建设项目完成进度 |  |  |  |  | - 经多方努力，7个绿地管理综合用房11月全面竣工。及时跟进湘北女校绿地建设和桥西蘑菇亭游园提资质改造工作。按园林中心“品质塑城”要求完成居然之家、步行街绿地提质工作。完成了火车东站和火车站400多㎡的花箱换花工作，完成巴陵东路绿地4000多㎡草花二月兰的播种，对岳阳大道进行骑行者绿雕安装和维护，四路花化面积达47000㎡极大提升了城市景观效果。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  | 1：在计划规定时效内完成各项工作 |  |  |  |  | 根据植物生长习性，月月有计划有安排，层层推进 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2、2019年 |  |  |  |  | 2019.1-12月 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 成本指标 |  |  | 1：控制预算成本，合理安排支出 |  |  |  |  | 全年安排支出3262.4万元，圆满完成了各项目标任务 |  |  |  |  |  |
|  | 效益目标 （预期实现的效益） |  |  |  | 社会效益 |  |  | - 通过对本市城市绿化规划的拟定和评审、绿化及配套改造工作，使公共绿地、游园、行道树、古桩树木及配套设施得到有效的维护管理 |  |  |  |  | 通过新闻媒体推介，市民高度认可，社会效益较好。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 生态效益 |  |  | 指标1：改善城区生态环境，为海绵城市提供水源收纳功能。 |  |  |  |  | 改善了城区生态环境，为海绵城市提供水源收纳功能。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 |  |  | 指标1：服务对象满意度 |  |  |  |  | 95% |  |  |  |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  |  | 92分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 职务/职称 |  |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  | 签 字 |  |  |  |  |  |  |
| 方林辉 |  | 副主任/高级工程师 |  |  |  |  | 岳阳市城市绿化管理中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 卢海霞 |  | 生产技术股长/工程师 |  |  |  |  | 岳阳市城市绿化管理中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 罗泽珑 |  | 财务审计股长/会计师 |  |  |  |  | 岳阳市城市绿化管理中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：   罗泽珑                 联系电话：13873052867

五、评价报告综述（文字部分） 一、单位概况 （一）单位基本情况 岳阳市城市绿化管理中心隶属于岳阳市园林绿化中心，是差额拨款事业单位，内设办公室、审计财务股、政工股、生产技术股、绿化监察股，下设南湖管理所、岳阳楼管理所 、珍珠山管理所、琵琶王管理所。截止2019年12月31日，我单位在职编制人数128人，实有人数191人。 岳阳市城市绿化管理中心主要职能职责有：负责参与本市街道绿化规划的拟定和评审。负责城区绿化及配套改造工作。负责公共绿地、游园、行道树、古桩树木及配套设施的普查和维护管理工作。 部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等 - 2019年度整体支出3263.4万元，其中基本支出1819.4万元。其中列支人员工资、绩效、“四金”1091.6万元，商品服务支出727.8万元。专项项目支出1444万元，主要用于绿地维护人员工资、绩效、“四金”、劳务费、药肥费、乔灌木、草皮补植、抗旱浇水及油料费、园林机械购置及使用费等支出。收支结余126.2万元。 - 二、单位整体支出管理及使用情况 （一）基本支出 2019年度基本支出3263.4万元，其中人员支出1091.6万元，公用支出727.8万元。 本年度公务接待费0.4万元，未超出年初预算。公务用车运行维护费支出7.3万元，未超出年初预算。 - 专项支出 - 专项资金安排落实、总投入等情况分析：2019年项目资金共投入1444万元，年初预算1444万元。 - 2、专项资金实际使用情况分析：专项项目支出1444万元，主要用于人员“四金”费用、劳务费、药肥费、乔灌木、草皮补植、抗旱浇水和油料费、园林机械购置和使用费等支出。 - 3、专项资金管理情况分析：专项资金本着专款专用原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项、不拆借、挪用、挤占，对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。 - 三、单位专项组织实施情况 - （一）专项组织情况分析 - 专项资金安排责任人按专项资金的用途专款专用。 - 专项情况管理情况分析 - 在使用专项资金时，严格执行专项资金使用制度和财务制度，同时对专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务报表检查专项资金使用情况。 - 单位整体支出绩效情况 - 2019年我单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财经资金的使用效率。 - 我单位财政资金其主要用途是维护好城区181.5万平米绿地、8.03万株行道树，12座游园管理、千亩湖旅游走廊等管养、三座大桥的立体绿化养护等任务。为市民提供舒适的休闲环境，改善了空气质量，提升了城市品位。在人员支出、公用支出方面严格执行各项制度；在专项经费使用上，在保证绿地维护任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。实行了先有预算 ，后有执行，用钱必问效，无效必问责的机制。 - 五、存在的主要问题 - 1、绿化管养技术标准不够细化，操作性不强。 - 2、部分干部职工依然存在“慵、懒、散”现象。 - 3、专业技术人员和青年后背人员缺乏，现“断层”现象。 - 4、人为损绿毁绿行为无法预防，不确定因素太多。 - 。六、改进措施和有关建议 - 抓好养护主业，提升管理标准和水平，有规范化向精细化迈进。 - 充分发挥党建工作的重要作用，从思想政治工作上引领人、提高人、活跃人、激励人、增强干部职工对单位的归属感和认同感，充分调动干部职工的积极性。 - 3、着力加大人才培养和选拔，大力选拔敢于责任担当、敢于直面问题的干部。 - 4、加大绿化110巡查力度，做到遇警必出，对案件必处置。

附件2-2

岳阳市财政支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价☑

项目名称：          绿地维护经费

项目单位：          岳阳市城市绿化管理中心

主管部门：           岳阳市园林绿化中心

评价方式：单位绩效自评

评价机构：单位评价组

报告日期： 2020  年  6 月 5  日

岳阳市财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 方林辉 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13607305802 |  |  |  |  |
| 项目地址 |  | 岳阳楼区青年中路 |  |  |  |  |  | 邮 编 |  | 414000 |  |  |  |  |
| 项目起止时间 |  | 2019年 1 月起至 2019 年 12 月止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） |  | 1444 |  | 实际到位资金 （万元） |  | 1444 |  | 实际支出 （万元） |  | 1444 |  | 结余 （万元） |  | 0 |
| 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |
| 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  | 省财政 |  |  |  |
| 市财政 |  | 1444 |  | 市财政 |  | 1444 |  | 市财政 |  | 1444 | 市财政 |  |  | 0 |
| 县市区财政 |  |  |  | 县市区财政 |  |  |  | 县市区财政 |  |  | 县市区财政 |  |  |  |
| 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  | 其它 |  |  | 其它 |  |  |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  |  | 实际支出数 | 会计凭证号 |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |
| 春季播种、补植乔灌木、草皮、施春肥、抹芽 |  |  |  | 456.84万元 | 1-10#、1-27、28、29、30#、1-32、33、34、35#、1-39、40#、1-47#、1-52、53#、1-57#、1-59#、1-61#、1-77、78、79、80、81、82、83、84、85#、1-88#、1-90、91#、1-96、97、98、99#； 2-1、2、3#、2-7#、2-15#、2-18、19#、2-28#、2-31#；2-37#、2-43#；3-6#、3-12、13、14#、3-16、17#、3-25#、3-27#、3-30#、3-36#、3-48#、3-53、54#、3-59#、3-65#、3-67# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 夏季除杂草、浇水、除病虫害及防治、抹芽 |  |  |  | 278.58万元 | 4-3#、4-19#、4-29#、4-37、38、39、40、41#、4-44#、4-49、50、51、52、53、54#、4-57#；4-63#、4-65#；5-4#、5-12#、5-15#、5-17#；6-6、7、8#、6-10、11、12、13#、6-16,#、6-18#、6-22、23、24#、6-26#、6-28#、6-35#、6-37#、6-47#、6-67、68#、6-71、72、73#、6-75#、6-77# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 秋季抗旱、浇水、除病虫害及防治 |  |  |  | 456.89万元 | 7-20#、7-28#、7-30#、7-35#、7-38、39#、7-43、44、45#、7-50#、7-54#、7-58#、7-63#、7-69#、7-72#、7-74#；8-1#、8-4#、8-6#、8-8#、8-13#、8-16#、8-21#、8-24#、8-27#；8-29#、8-33、34#、8-36、37、38、39、40、41、42#、8-48、49、50#、8-54#、8-65#、8-67、68#、8-71#、8-73#、8-75#、8-77#、8-79#、8-86、87、88#；9-7、8、9#、9-13、14#、9-17、18、19、20、21、22#、9-24#、9-28、29、30#、9-35#、9-37#、9-41#、9-48#、9-51、52、53#、9-55#、9-59#、9-61#、9-63#、9-66#、9-75、76#、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冬季灌木保暖防冻、施冬肥 |  |  |  | 251.69万元 | 10-1#、10-6#、10-12、13#、10-17、18、19、20#、10-25#、10-27#、10-31#、10-47#、10-55#、10-57#、10-68#、10-73#、10-77#；11-20、21#、11-27#、11-34#、11-51#、11-53、54#、11-59#、11-75#、11-78#；12-12、13#、12-28#、12-40#、12-69#、12-134#、12-146#、12-160# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出合计 |  |  |  | 1444万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |  |  |
|  | 对城区162.4万平米绿地实行一级精细化养护，做到四季有绿叶、有鲜花、无病虫害、无枯枝败叶、绿地清洁卫生 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019年已完成预期目标 |  |  |  |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 |  |  | 二级指标 | 指标内容 |  |  |  | 指标（目标）值 | 实际完成值 |  |  |  |  |
|  | 项目产出指标 |  |  | 数量指标 | 绿实地行一级标准维护 |  |  |  | 162.4万平米 | 完成162.4万平米 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 | 养护标准 |  |  |  | 一级 | 按一级标准 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 | 项目周期 |  |  |  | 2019年 | 2019.1-12月 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 | 春季播种、补植乔、灌木、施春淝、抹芽 |  |  |  | 420 | 456.84 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 夏季除草、浇水、病虫害防治、抹芽 |  |  |  | 495 | 278.58 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 秋季抗旱、病虫害防治 |  |  |  | 406 | 456.89 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 冬季乔灌木保暖防冻、施冬淝 |  |  |  | 123 | 251.69 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 年度预算控制 |  |  |  | 1444 | 1444 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 指标 | 提供区域近300万人市民休、闲健身去处 |  |  |  | 服务近300万人市民休、闲健身去处 | 300万人市民休、闲健身去处 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益 指标 | 改善区域内空气质量，改善生态环境 |  |  |  | 改善区域内空气质量，改善生态环境 | 改善区域内空气质量，改善生态环境 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  |  | 90%以上 | 96% |  |  |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 职称/职务 |  |  |  | 单 位 |  |  | 签字 |  |  |  |  |
| 方林辉 |  |  | 副主任/高级工程师 |  |  |  | 岳阳市城市绿化管理中心 |  |  |  |  |  |  |  |
| 卢海霞 |  |  | 生产技术股长/工程师 |  |  |  | 岳阳市城市绿化管理中心 |  |  |  |  |  |  |  |
| 罗泽珑 |  |  | 财务审计股长/会计师 |  |  |  | 岳阳市城市绿化管理中心 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：罗泽珑             联系电话：13873052867

- 评价报告综述（文字部分） - （一）项目基本概况 - 岳阳市政府提出了绿色生态发展战略，将岳阳打造为“一极三宜、水墨丹青”的江湖名城的整体规划，并通过创建国家卫生城市、国家园林城市、全国文明城市、全国绿化模范城市等活动，营造空气新鲜、环境优美、生态良好、人居和谐的可持续发展城市。2004年岳阳市政府根据《城市绿化条例》和《湖南省实施（城市绿化条例）办法》，结合我市实际，制定了《城市园林绿化管理办法》（岳政发[2004]1号。《办法》出台使绿化管理工作有了明确的政策依据，建设上有了明确的标准，推动了绿化事业的发展。 - 我中心负责对岳阳市区绿化维护管理。绿地维护经费是根据绿地实有面积及维护费用定额标准测算，列入财政预算。 - （二）项目资金使用及管理情况 - 项目资金情况分析：2019年度绿化维护费项目财政预算指标额为1444万元，其中根据岳市财预[2019]4号《岳阳市财政局关于批复2019年市本级部门预算通知》核定指标为1444万元；我中心实际收到下拨金额为1444万元，具体列示如下表。 - 文 件 号; - 发 文 日 期; - 摘 要; - 指 标 金 额（万元）; - 拨 款 金 额（万元）. - 岳市财预[2019]4号; - 2019-1-8; - 绿地维护经费; - 1444; - 1444. - 1、资金使用情况分析 - 2019年度我中心收到岳阳市财政局拨入绿地维护经费1444万元，支付绿化维护1444万元，收支持平。 - 2019年绿化维护费支付汇总表 - 支付内容; - 金额; - 备注. - 春播种、补植乔木灌木、施春肥、抹芽; - 456.84 万元. - 夏除杂草、浇水、除病虫害及防治、抹芽; - 278.58万元. - 秋抗旱浇水、除病虫害及防治; - 456.89 万元. - 冬季树保暖，施冬肥; - 251.69万元. - 合计; - 1444万元. - 2、资金管理情况分析 - 我中心负责城区绿地绿化维护费的收付和使用，并记录专项款的使用情况。绿化维护费的拨付是按绿地实有面积、绿化维护费定额标准计算，列入财政预算。 - 绿化维护项目当年财政预算资金实现了专款专用，专账管理的原则，由岳阳市财政国库集中支付局集中支付，最大程度上的避免了违规情况发生。 - （三）项目组织实施情况 - 1、项目组织情况分析 - 我中心负责城区绿地维护管理和资金的收付和使用。我中心内设股室5个，分别为办公室、审计财务股、生产技术股、政工股、绿化监察股，生产技术股对城区绿地养护提供各项技术指导，生产技术股制定了专门的考评考核制度，每月对管理单位管养情况全方位定期考评，予以排名，对连续两次排名较低者由中心领导约谈，改进管养措施。 - 2、项目管理情况分析 - （1）完善的内控管理，为项目实施保驾护行 - 为确保资金合理、合规、我中心建立了专项资金管理制度。从支付流程分析，支付实现立项，费用数据经过三级复核，资金支付经层层审批，保证了整个项目组织工作的高效性、约束性、风险控制性、为合法、合理、合规使用资金打下了夯实的基础。 - 总体分析，绿化维护费专项资金的管理机构—岳阳市城市绿化管理中心，机构分工明确，工作流程实施合理，在执行风险控制方面有良好的约束机制。 - （四）综合评价情况及评价结论 - 根据考核评分细则，考评组认为，我单位2019年度绿地维护经费财政取得了绿化维护经费下拨专项资金，管理规范、项目管理到位、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率。保障了城区绿地率及美化了城市，为岳阳顺利通过全国文明城市复查起到了决定性的作用。综合考评得分95分，等级为“优秀”，具体评分见附件2。 - （五）项目主要绩效情况分析 - 岳阳市城市绿化管理中心绿化维护费财政支出项目取得了良好的成绩，完成了预期目标任务。 - 定量指标完成情况 - 项目; - 目标值; - 实际完成值; - 备注. - 一级绿地维护; - 162.4万平方米; - 162.4万平米. - 成本支出; - 1444万元; - 1444万元; - 成本控制较好. - （2）定性指标完成情况 - 绿地维护费资金的投入保障了我单位绿地面积，杜绝了绿地“班块”现象，改善了城市环境，使置身于闹市中的民众，具有生活在绿色走廊的感觉，得到了广大市民的好评，对此媒体进行了大量的报道，根据调查统计，2019年度，各大媒体有关绿地维护取得效果的报道合计31篇。 - 主要经验及做法、存在问题和建议 - 1、城区绿地按路段分配给四个管理所，考评股每月对各所绿地维护进行考评打分，排名第一名给与奖励，排名靠后的两名，分管领导对所长进行约谈，并要求整改到位，已达到共同促进管养水平。 - 2、部分市民环境保护意识薄弱，存在踩踩绿地、乱丢垃圾现象。 - 3、建议加大环保宣传力度，提高市民素质，杜绝踩踏绿地、绿地丢弃垃圾现象。 - （七）附件 - 附：1、2019年度绿地维护经费绩效评价指标体系（附表1） - 2、2019年度绿地维护经费绩效评价评分表（附表2）