附件2-2

岳阳市财政支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价☑   项目完成结果评价□

项目名称  岳阳市 “金融信用信息服务管理平台”

部门(单位)名称：      岳阳市政务服务中心

预 算 编 码：    087001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2020年 6月 12日

岳阳市财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 谭昕 |  |  |  |  |  | 联络电话 |  | 07308880113 |  |  |  |
| 项目地址 |  | 岳阳市政务服务中心 |  |  |  |  |  | 邮 编 |  | 414000 |  |  |  |
| 项目起止时间 |  | 2019年 3 月起至 今 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） |  | 236 |  | 实际到位资金 （万元） | 236 |  |  | 实际支出 （万元） |  |  | 94.4 | 结余 （万元） | 141.6 |
| 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  | 236 |  | 市财政 | 236 |  |  | 市财政 |  |  | 94.4 | 市财政 | 141.6 |
| 县市区财政 |  |  |  | 县市区财政 |  |  |  | 县市区财政 |  |  |  | 县市区财政 |  |
| 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  | 其它 |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  |  | 实际支出数 |  | 会计凭证号 |  |  |  |  | 备注 |  |  |
| 项目第一次付款40% |  |  |  | 94.4万元 |  | 2019年5月2号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出合计 |  |  |  | 94.4万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |
|  | - 解决企业融资难题 企业融资需求通过平台发布后，信息同步告知到银行端，同时，根据企业的资产情况和经营情况进行分析评估，做到为企业量身订造提供适合的银行融资产品和贷款产品，把企业的资产情况和经营情况提供给银行做初步评估，有效提升企业融资成功率，从而解决企业融资难题。 - 行业征信风险预判 个别企业的征信风险和金融风险只是有限范围内的问题，造成的损失可以补救。但出现行业性的征信风险或者金融问题，就将会造成大范围的社会稳定性问题，涉及到整个行业上百家企业的场景，通过行业征信风险预判能够对全市各个行业的关键数据进行监测，行业的龙头企业进行监控，当发现问题端倪的时候快速介入，从而避免行业问题的扩散。 - 企业征信风险防范 基于跨政府部门的数据共享方式，让企业的关键经营数据全部汇聚，再通过失信案例进行分析对比，挖掘出具有潜在征信风险的企业，让银行业和金融管理部门能够对问题企业进行提前介入，尽早对企业的问题进行排查和指导修改，从而大大降低了风险发生后造成的严重后果和公众财产损失。 - 企业客观评价培育 基于数据中心提供的数据挖掘技术，从全市筛选出合适的重点培育企业，包括龙头企业，守信企业以及创业企业等，提供给银行与政府，作为优先贷款以及重点扶持对象，更科学的为有需要的企业提供资金以及政策扶持。 - 城市征信风险管理 通过企业征信风险范围和行业征信风险预判，提供的企业和行业征信预警数据，利用可视化图表的方式直观呈现各种数据给金融和征信工作的决策者，为决策者传递出辅助决策依据，为金融和征信工作的执行者提供，缩窄监测对象范围，提高预警工作效率，为征信工作提供数据参考。 - 企业与个人信息一键查询 实现企业与个人信息一键查询后，征信和金融的工作人员可以方便地只输入个人的身份证号码或企业统一社会信用代码，快速查询企业或个人在政府部门登记的信息，提高工作人员对征信对象的信息查询效率。 #### 项目实施计划 该项目于2019年2月底项目组入场；3月份完成系统整体调研，并完成系统的功能设计；4-5月份完成系统开发、测试、联调工作，于2019年6月份开始培训银行工作人员，6月中旬分配银行账号并开始试运行。9月份完成试运行并进入验收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按期完成招投标； 按期完成试运行； 系统尚未验收； |  |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  | 指标内容 |  |  | 指标（目标）值 |  | 实际完成值 |  |  |
|  | 项目产出指标 |  |  | 数量指标 |  | 有效提升企业融资成功率50% |  |  | 50% |  | 已完成 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 企业和个人信息一键查询 |  |  | 实时查询 |  | 已完成 |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 80%提高信贷风险防控力 |  |  | 80% |  | 已完成 |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 2019年9月前项目达到预定可使用状态 |  |  | 9月 |  | 已完成 |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  | 总项目支出不超过236万 |  |  | 236万 |  | 已完成 |  |  |
|  | 项目效益指标 |  |  | 经济效益 指标 |  | 提升企业融资率，促进银企合作 |  |  |  |  | 已完成 |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 指标 |  | 防范企业信贷风险 |  |  |  |  | 已完成 |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 服务对象满意度指标 |  | 银企满意度95% |  |  | 95% |  | 已完成 |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 职称/职务 |  |  |  | 单 位 |  |  |  | 签字 |  |  |
| 谢芳茂 |  |  | 副主任 |  |  |  | 政务服务中心 |  |  |  |  |  |  |
| 谭昕 |  |  | 科长 |  |  |  | 政务服务中心 |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：                          联系电话：

五、评价报告综述（文字部分） - 项目基本概况 - 项目建设意义 - 转变政府内部管理职能的需要 从内部管理的角度看，政府需要降低行政成本、提高决策的科学化水平。在信息化时代，政府机构、职能有效发挥依赖高效、实时的信息系统、尤其是大数据的支持。信息化时代，政府掌握着大量的、关键的数据，是数据时代的财富拥有者，但以往由于信息技术、体制机制等限制，各级政府及各部门之间的信息网络往往自成体系，相互割裂，相互之间的数据难以实现互通和共享，导致目前政府掌握的数据大多处于割裂和休眠状态。同时由于政府各部门信息系统分割，许多数据往往需要重复采集，数据采集成本较高。随着大数据和云计算技术的发展，建设统一的金融信用数据中心已成为可能，通过统一的金融信用数据中心，实现数据的标准、格式的统一和共享，利用大数据技术，数据获取、处理及分析响应时间大幅减少，工作效率明显提高，有利于压缩政府开支，降低行政成本。同时，对于数据的统一和共享所产生的大数据，通过数据挖掘等技术，能够增强政府社会管理水平。大数据在政府和公共服务领域的应用，可有效推动政务工作开展，提高政府部门决策的科学化水平、服务效率和社会管理水平。 - 促进政府对外服务职能的需要 从对外服务的角度看，政府提供公共服务、促进经济社会发展的职能发挥同样需要大数据支持。政府掌握了大量关于人口、法人等数据，利用已建设完成的岳阳市政务数据交换平台一期，汇聚全市企业的信用数据，搭建基于大数据框架岳阳金融信用数据中心，利用大数据技术，对岳阳金融信用数据中心的数据资源进行挖掘、分析，并向岳阳市各大银行提供满足群众需求、针对性的公共服务需要信息查询服务及精细分析结果辅助。 - 银行防范金融风险的重要举措 岳阳市金融服务信用信息平台是基于现有岳阳市政务数据交换平台的数据资源进行数据的共享和交换，通过汇聚全市企业的数据信息，整合、再造信用信息，环节银企之间信息不对称的问题，有助于金融机构进一步把控金融风险，从而实现信贷的有效投放。通过对整个岳阳市的企业以及行业征信信息进行清洗、分析、、数据匹配和关联，利用失信企业特征找出存在失信风险的企业，让银行业和金融管理部门能够对问题企业进行提前介入，尽早对企业的问题进行排查和指导修改，从而大大降低了风险发生后造成的严重后果和公众财产损失，是破解银企信息不对称、防范金融风险的重要举措。 - 岳阳市探索与挖掘城市大数据价值所在的需要 城市大数据核心应用价值是通过数据汇聚、现状分析、总结规律、预测趋势，为城市提供辅助决策服务，使决策更加科学、精确、合理。在岳阳市的发展和管理的过程中，庞大数量的各部门城市运营数据得到不断积累，为城市治理与大数据技术结合提供了的基础。通过引入大数据分析技术，对现有岳阳市政务数据资源的分析，挖掘出具有价值的数据，从而可呈现出岳阳的城市发展情况，可为岳阳市的城市经济发展及社会民生资源分配决策提供科学、动态的数据辅助作用，进一步推进城市社会经济及社会民生发展与信息化深度融合，助力政府在社会经济管理实现数字化转型、智慧升级，整体效率提升。 - 项目建设内容 - 银企融资平台 该平台主要作用于银行与企业间的互联互通。银行在平台中发布金融产品；企业在网上申请相关的金融产品；银行可针对该申请信息查看企业的信用报告、并对申请记录进行审核、放款、还款等操作。 企业融资需求通过平台发布后，信息同步告知到银行端，同时，根据企业的资产情况和经营情况进行分析评估，做到为企业量身订造提供适合的银行融资产品和贷款产品，把企业的资产情况和经营情况提供给银行做初步评估，有效提升企业融资成功率，从而解决企业融资难题。 - 金融信用预警监测系统、城市征信预警数据展示系统 运用大数据技术，建立一套企业金融征信预警信息模型，依托该模型，实时展现岳阳市内企业各类金融维度的信用预警。 个别企业的征信风险和金融风险只是有限范围内的问题，造成的损失可以补救。但出现行业性的征信风险或者金融问题，就将会造成大范围的社会稳定性问题，涉及到整个行业上百家企业的场景，通过行业征信风险预判能够对全市各个行业的关键数据进行监测，行业的龙头企业进行监控，当发现问题端倪的时候快速介入，从而避免行业问题的扩散。 基于跨政府部门的数据共享方式，让企业的关键经营数据全部汇聚，再通过失信案例进行分析对比，挖掘出具有潜在征信风险的企业，让银行业和金融管理部门能够对问题企业进行提前介入，尽早对企业的问题进行排查和指导修改，从而大大降低了风险发生后造成的严重后果和公众财产损失。 通过企业征信风险范围和行业征信风险预判，提供的企业和行业征信预警数据，利用可视化图表的方式直观呈现各种数据给金融和征信工作的决策者，为决策者传递出辅助决策依据，为金融和征信工作的执行者提供，缩窄监测对象范围，提高预警工作效率，为征信工作提供数据参考。 - 个人与企业政务共享信息查询系统 依托岳阳市政务数据共享交换平台和大数据中心的数据归集和数据整合，通过个人身份证信息关联各部门个人数据，用户通过身份证即可检索个人相关信息。 - 评价与培育系统 运用大数据技术，建立企业信用评估模型。依托该模型和第三方评级公司的信用报告，建立我市优质企业库，为政府产业扶持和培育提供数据支撑。 基于数据中心提供的数据挖掘技术，从全市筛选出合适的重点培育企业，包括龙头企业，守信企业以及创业企业等，提供给银行与政府，作为优先贷款以及重点扶持对象，更科学的为有需要的企业提供资金以及政策扶持。 - 金融信用信息库 在岳阳市政务数据共享交换平台中进行金融信用数据采集交换，设计并搭建金融信用信息专题库，以支撑金融信用信息数据查询和分析。 - 金融大数据平台 大数据平台是企业级大数据存储、查询、分析的统一平台，能够帮助企业快速构建海量数据信息处理系统，通过对巨量信息数据实时与非实时的分析挖掘，发现全新价值点和企业商机。 大数据平台：企业级的大数据处理环境，是一个分布式数据处理系统，对外提供大容量的数据存储、分析查询和实时流式数据处理分析能力。 （二）项目资金使用及管理情况 本项目资金预算为236万元，已使用40%，即94.4万元，剩余部分在完成项目验收后按合同支付。在项目建设过程中，严格按照项目实施方案组织施工建设，足额配套落实资金。资金拨付均通过财政国库集中支付，支出合理、合法、合规，无违规使用现象。 - 项目组织实施情况 - 项目的前期准备工作。 从2018年11月开始，我中心与市金融办组建协调小组和成立工作班子，并对系统建设方式和建设目标进行了明确。建设方式为软硬件统一同步进行。按照“资源整合、信息共享、协同联动、高效便捷”的总体要求，在认真研究借鉴浙江台州金融信用信息管理平台功能，以及深入调研对接业务需求的基础上，完成了项目技术方案编制、造价测算、方案评审、预算评审等工作，并整体向市政府进行了报告，获得了相关建设资金的安排。 - 项目的政府采购工作。 项目整体采购确定为公开招标的采购方式，并于2019年2月22日将项目在政府采购网上进行了采购公示，2月22日，项目完成了政府采购工作，中标单位为湖南科创信息技术股份有限公司，中标价格为236万元，其中软件开发为人民币114.5万元，金融大数据平台45万元、数据服务55万元、其他测试、等保等共14万元。借此机会对财政局行政政法部门、采购部门的精心指导和大力支持表示衷心的感谢。 - 综合评价情况及评价结论 项目建设对照投标合同，已达到原来的建设目标。对照评价为优。 - 项目主要绩效情况分析 建成银企融资平台、金融信用预警监测系统、城市征信预警数据系统、个人与企业政务共享信息查询系统、评价与培育系统、金融信用信息库、金融大数据平台。实现数据的标准、格式的统一和共享，利用大数据技术，数据获取、处理及分析响应时间大幅减少，工作效率明显提高，有利于压缩政府开支，降低行政成本。有效提升企业融资成功率，从而解决企业融资难题。运用大数据技术，建立一套企业金融征信预警信息模型，依托该模型，实时展现岳阳市内企业各类金融维度的信用预警。 - 主要经验及做法、存在问题和建议 项目于2019年2月25日正式动工建设，科创公司于2019年5月30日千全面完成项目所有系统软件的设计、开发、测试、部署等工作。同期科创公司协调广东京信公司完成初步数据协调对接工作。但是对接后的部门数据还有如下问题： 一是数据量不够。目前，金融平台归集的数据只有2600 万余条，且主要集中在少数几个部门，如市税务局的纳税人缴税信息、市交警支队的机动车行驶证信息、驾驶证信息(公安同步)；市自然资源和规划局的不动产权利人表、市人社局的医保参保信息；市自来水公司的用水信息等；数据量尚不能达到金融平台建设要求。同时还存在数据不连续的问题，如有些部门只报送了近期数据，未报送历史数据；或只报送了历史数据，未报送近期数据，导致数据达不到可使用的效果。 二是数据质量较低。除市场监督部门和税务部门提供的数据外，绝大多数单位提供的数据质量普遍较低，存在不同程度的问题。其一：数据表中没有统一社会信用代码或身份证号码这样的关联字段，无法与工商等部门的数据进行有效关联。 三是数据更新不及时。按照最后更新时间为2020年6月份的标准，只有29个资源目录属于及时报送，占全部资源目录比例为28% ，其中及时报送的资源目录为市市场监管局-工商的相关目录、税务局的纳税人登记信息、注销税务登记信息、纳税人缴税信息；市自来水公司的用水信息、用水欠费信息；除上述单位系统与金融平台系统进行了对接联通的数据信息更新较及时外，其余大多数单位的数据均在第一次报送后就没有再更新报送，或者只报送了两三个月的数据，这样失去了数据信息的可用价值。 由于数据质量问题，系统一直未能有效的正式运行。为了应对疫情过后的企业“复工复产”的资金需求，并同时为了满足银行的放贷需求，现阶段先将金融平台应用于岳阳市政务中心服务大厅5楼线下受理企业的咨询及首贷、续贷、转贷业务，并同时对金融平台做出改造。

附件3-2

项目支出绩效评价指标体系

| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标 内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分） ②目标明确（1分） ③目标细化（1分） ④目标量化（1分） | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策 依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分） ②符合经济社会发展规划（1分） ③部门年度工作计划（1分） ④针对某一实际问题和需求（1分） 以上③需提供佐证资料。 | 4 |
|  |  |  |  | 决策 程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分） ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分） ③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配 办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分） ②办法健全、规范（1分） ③因素全面合理（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
|  |  |  |  | 分配 结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分） ②分配公平合理（3分） 此项需提供相应的资金分配方案。 | 3 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
|  |  |  |  | 到位 时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分） ②不及时但未影响项目进度 （1分） ③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金 使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3-6分 ④超标准开支扣2-5分 ⑤超预算扣2-5分 | 7 |
|  |  |  |  | 财务 管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分） ②严格执行制度（1分） ③会计核算规范（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 项目管理 | 25 | 组织实施 | 10 | 组织 机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
|  |  |  |  | 支撑 条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
|  |  |  |  | 项目 实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分） ②按计划开展（1分） ③按计划完工（1分） | 3 |
|  |  |  |  | 管理 制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分） ②制度执行严格（3分） 以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评 得分 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出 数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
|  |  |  |  | 产出 质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
|  |  |  |  | 产出 时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
|  |  |  |  | 产出 成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
|  |  | 项目效果 | 40 | 经济 效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 社会 效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 环境 效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 可持续 影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 服务 对象 满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 98 |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完

善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。