附件2

岳阳市财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价□

项目名称  岳阳市2015年新型工业化引导资金项目

项目单位  岳阳市经济和信息化委员会新型工业化推进科

主管部门  岳阳市经济和信息化委员会

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2016年11月25日

岳阳市财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 范潇毅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 0730-8721331 |  |  |  |  |  |  |
| 项目地址 |  | 岳阳市巴陵东路337号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮 编 |  | 414000 |  |  |  |  |  |  |
| 项目起止时间 |  | 2015年1月起至2015年12月止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） |  | 604 |  |  | 实际到位资金 （万元） |  |  | 604 |  |  | 实际支出 （万元） |  |  |  |  | 604 |  |  | 结余（万元） |  |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  |  |  |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  | 604 |  |  | 市财政 |  |  | 604 |  |  | 市财政 |  |  |  |  | 604 |  |  | 市财政 |  |
| 县市区财政 |  |  |  |  | 县市区财政 |  |  |  |  |  | 县市区财政 |  |  |  |  |  |  |  | 县市区财政 |  |
| 其它 |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  | 其它 |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  |  |  |  | 实际支出数 |  |  | 会计凭证号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |
| 食用油加工项目 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 道道全粮油公司 |  |  |
| 年产1千万平米防水板项目 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 东方雨虹防水公司 |  |  |
| 特色挤压糕点升级改造项目 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 旺辉食品公司 |  |  |
| 5万吨/年仲丁酯深加工项目 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 瑞源石化公司 |  |  |
| 黄秋葵系列产品开发项目 |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 国泰食品公司 |  |  |
| 新扩建现代化制水车间 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 科伦制药公司 |  |  |
| 冷链物流项目 |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 海泰食品公司 |  |  |
| 注射剂生产线提质升级项目 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 科伦制药岳阳分公司 |  |  |
| 支出内容 |  |  |  |  |  | 实际支出数 |  |  | 会计凭证号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |
| 5万锭精梳紧密环锭纺项目 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 华青纺织公司 |  |  |
| 1千吨紧压黄茶生产线项目 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 洞庭山科技公司 |  |  |
| 3百万平米柔性线路板项目 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 方正达电子科技公司 |  |  |
| 300万件车轮建设项目 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中联志远车轮公司 |  |  |
| 年产新增5千吨芝麻油项目 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 长康实业公司 |  |  |
| 栀子GAP种植建设项目 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 洋利农林科技公司 |  |  |
| 年产5千吨休闲豆制品 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 渔米之湘公司 |  |  |
| 洁净燃烧技术工程实验室 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 钟鼎热工公司 |  |  |
| 纸品仓储配送项目 |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 科德商贸公司 |  |  |
| 500t/a炔苯酰草胺生产装置 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 比德生化公司 |  |  |
| 香神腐乳自动化生产线 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 十三村食品公司 |  |  |
| 军民融合产业园北斗基地 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 国信军创6906公司 |  |  |
| 生产自动化建设项目 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金正科技公司 |  |  |
| 新建环保节能彩色面生产线 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 博通新型建材公司 |  |  |
| 工业磁力设备产业升级 |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 科美达电气公司 |  |  |
| 核电站用管道工厂化预制 |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 筑盛阀门管道公司 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  | 584 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市中小企业信息化服务平台 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市中小企业服务中心 |  |  |
| 支出合计 |  |  |  |  |  | 604 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |  |
|  | 计划利用市新工化引导资金支持我市重点民营企业转型升级，扩大优势产能，提升本土企业竞争力，促进工业经济发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015年市新型工业化引导项目资金604万元，共计支持25个项目，除一个平台项目外，全部为投资类项目,涉及石化、食品、先进装备制造、电子信息、轻工建材、物流、生物医药、节能环保等8个产业，引导了各优势产业健康发展。 |  |  |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  |  | 指标内容 |  |  |  |  |  | 指标（目标）值 |  |  |  | 实际完成值 |  |  |  |
|  | 项目产出指标 |  |  | 数量指标 |  |  | 新增销售收入 （万元） |  |  |  |  |  | 150000 |  |  |  | 142153 |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目效益指标 |  |  | 经济效益 指标 |  |  | 新增利润（万元） |  |  |  |  |  | 15000 |  |  |  | 15814 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 新增税金（万元） |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  | 5357 |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 |  |  | 新增就业（人） |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  | 2037 |  |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益 指标 |  |  | 每年节省标煤 （万吨） |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4.7142 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 每年节水（万吨） |  |  |  |  |  | 230 |  |  |  | 233.977 |  |  |  |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 指标 |  |  | 服务企业满意度 |  |  |  |  |  | 90%以上 |  |  |  | 99% |  |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  | 优秀：(S≥90) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 职称/职务 |  |  |  |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  | 签字 |  |  |  |  |  |
| 殷清华 |  |  | 主 任 |  |  |  |  |  |  | 岳阳市经信委 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 程 均 |  |  | 副主任 |  |  |  |  |  |  | 岳阳市经信委 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 向 阳 |  |  | 副主任 |  |  |  |  |  |  | 岳阳市经信委 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 范潇毅 |  |  | 新型工业化推进科科长 |  |  |  |  |  |  | 岳阳市经信委 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：                          联系电话：