湖南省节能专项资金管理办法

第一章    总  则

第一条  为贯彻落实科学发展观，加快我省资源节约型和环境友好型社会建设，促进资源节约、清洁生产和环境保护工作，提高资源综合利用水平，推进循环经济发展，省政府安排专项资金（以下简称节能资金）支持企业节能技术改造。为加强节能资金管理，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》有关规定，特制定本办法。

第二条  本办法所称节能专项资金是指由省级财政预算安排，用于支持企业节能降耗、清洁生产、资源综合利用和推进循环经济发展的资金。

第二章   安排原则与支持范围

第三条  节能资金安排使用的原则：

（一）突出重点。重点围绕支持企业实施节能技术改造，突出支持大项目、好项目及具有示范意义的项目。

（二）注重实效。重点支持节能效果明显，主要产品能耗大幅下降企业的节能技术改造项目；支持资源综合利用水平明显提高的项目。

（三）择优引导。重点支持主要经济技术指标，特别是产品单耗指标在省内或行业内领先的项目；支持有较强示范引导作用的项目；优先支持已编制节能规划、开展能源审计、开展节能评估和审查、开展清洁生产审核并通过评审（验收）企业的重点项目。

（四）注重创新。重点支持企业开展技术创新，推广应用示范带动作用强的节能与综合利用新技术、新产品、新工艺和新设备的项目。

第四条  节能资金支持范围主要包括：

（一）重点节能工程项目；

（二）节能和资源综合利用重点示范项目；

（三）清洁生产审核及示范项目；

（四）循环经济发展的重点项目；

（五）节能技术（产品）推广及合同能源管理示范项目；

（六）节能管理体系建设；

（七）省委、省政府确定的其他重要事项。

第三章   支持方式

第五条  资金安排主要采取项目投资补助、贷款贴息和按节能量奖励的方式，同一个项目当年只采取一种方式支持。

第六条  项目投资补助主要用于支持符合条件的企业实施节能技术改造且不使用银行贷款的项目。

第七条  贷款贴息主要用于支持投资总额较大、贷款比重较高的项目。贴息额度根据银行承诺的贷款总额和现行贷款利率具体确定。

第八条 节能量奖励资金主要用于对企业实施节能技术改造项目形成的节能量进行奖励（节能量不易确定的项目除外），具体奖励办法另行制定。

第四章   项目申报与审查

第九条  省经信委和省财政厅每年底发布第二年项目申请指南，并在次年5月底前完成项目申报及审查工作。

第十条  节能资金申请单位必须具备以下条件：

（一）项目单位在湖南省境内注册，具有独立法人资格、法人治理结构规范；

（二）项目单位财务管理制度健全、规范，经营状况良好；

（三）会计信用和纳税信用良好；

（四）重点用能企业按时报送能源利用状况报告。

第十一条  节能资金申请单位应提交资金申请报告及有关附件：

（一）正文包括：节能专项资金申请表（附表1）、企业基本情况表（附表2）和项目基本情况表（附表3）；企业能源资源管理情况、项目实施前能源资源消耗状况；项目拟采用的技术措施；项目实施后达到的实际效果及计算依据；其他需要说明的事项。

（二）附件包括：项目可行性研究报告或项目建议书；项目经省经信委或市州经（工）信委备案、核准或审批文件的复印件；贴息项目附贷款合同或支付利息凭据；企业营业执照复印件；上年度经会计师事务所审计的财务报表；相关技术获得的省以上有关技术部门奖励证书或国家专利证书等。

第十二条  节能资金申报和审查程序：

（一）中央在湘企业、省属国有或国有控股企业的项目，由相关行业主管部门初审并行文上报省经信委、省财政厅，同时抄送所在市州经（工）信委、财政局；

市州企业及非省直管县市企业项目，由市州经（工）信委会同市州财政局组织申报。市州经（工）信委、财政局对企业申报项目进行审核、汇总后，联合行文上报省经信委、省财政厅；

省直管县市企业项目，由县市工业（经济）局会同县市财政局组织申报。县市工业（经济）局、财政局对企业申报项目进行审核、汇总后，联合行文上报省经信委、省财政厅，并抄报所在市州经（工）信委、财政局。

（二）省经信委会同省财政厅确定审查标准并组织专家对申报的项目进行评审，确定支持项目清单和节能资金分配方案。

第五章   节能资金的下达与拨付

第十三条  根据资金分配方案，省财政厅会同省经信委下达资金，按照有关规定及时拨付到项目承担企业。

第十四条  企业收到资金应当根据《企业财务通则》（财政部令第41号）进行账务处理。

第六章   监督与管理

第十五条  节能资金支持的项目实行报告和验收制度。自资金下达之日起至项目竣工验收后一年内，一般项目承担企业应自专项资金下达之日起三个月内向省经信委、省财政厅报告资金使用情况；重大项目承担企业每半年应向省经信委、省财政厅提交一份项目进度报表（附表4），报告专项资金使用情况、项目实施进展情况和项目投产达产情况，项目完工后须向省经信委、省财政厅提出项目竣工验收申请。

第十六条  省经信委负责定期对项目实施情况、投产达产情况等进行检查，协调处理项目实施过程中的问题，督促项目按计划进度实施。项目完工后，会同省财政厅组织相关单位对项目进行验收。

第十七条  省财政厅负责资金的监督管理及项目绩效评价工作。项目经验收合格一年后，省财政厅组织对重大项目资金使用情况进行绩效评价，提出评审意见，并作为今后安排专项资金的重要依据。

第十八条  任何单位、个人不得以任何理由截留、挤占、挪用节能资金。对弄虚作假骗取节能资金或不按规定用途使用节能资金的，暂停其节能资金申报资格3年；已拨付资金的，省财政厅依法追回资金，并依照《财政违法行为处罚处分条例》有关规定严肃处理。

第七章  附  则

第十九条  本办法自公布之日起30日后施行，原《节能专项资金暂行管理办法》（湘财企[2008]41号）同时废止。

附表：1、节能专项资金申请表

2、企业基本情况表

3、项目基本情况表

4、节能专项资金支持项目实施情况表

附表1：

节能专项资金申请表

项目单位名称：

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目承担单位 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 联系电话 |  |
| 申请补助资金 |  | 申请贴息资金 |  |
| 技术成果证书 |  |  |  |
| 市州经信委（省直管县市工业经济局、省直行业管理部门）意见 |  |  |  |
| 市州（省直管县市）财政局意见 |  |  |  |
| 注：本表一律用Excel制作。 |  |  |  |

附表2：

企业基本情况表

单位：万元

| 企业名称 |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 企业登记 注册类型 |  |  | 职工人数(人) |  |  | 其中:技术人员(人) |  |  |  |
| 隶属关系 |  |  | 银行信用等级 |  |  | 有无国家认定的技术中心 |  |  |  |
| 企业总资产 |  | 固定资产原值 |  | 固定资产净值 |  |  | 资产负债率 |  |  |
| 企业贷款余额 |  |  | 其中：中长期贷款余额 |  |  | 短期贷款余额 |  |  |  |
| 主要产品生产能力，国内市场占有率，上年度能源及相关资源消费量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度(近三年) 企业经营情况 | ××年 |  | ××年 |  | ××年 |  |  | 备注 |  |
| 销售收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 利 润 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税 金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表3：

项目基本情况表

单位：万元

| 企业名称 |  |  |  |  | 所属行业 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 建设年限 |  | 项目责任人及联系电话 |  |  |
| 项目建设必要性（企业资源消耗和污染物排放的现状、存在的主要问题） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建成后达到目标（节能、节水和资源综合利用情况，污染物排放情况） | （注：必须注明项目实施后可能达到的具体目标，如节能××吨标煤，节电××万千瓦时，节水××万吨，减少废水排放××吨，减排COD××吨，削减二氧化硫××吨等） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目总投资 |  | 固定资产投资 |  | 银行贷款 |  | 自筹及其他 |  |  |
| 新增销售收入 |  | 新增利润 |  | 新增税金 |  | 新增出口创汇 |  |  |
| 项目前期工作情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表一律用Excel制作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表4:

节能专项资金支持项目实施情况表

填报单位：                                                                                            单位：万元

| 序号 | 企业名称 | 项目内容 | 下达资金 计划文号 | 计划总投资 |  |  |  |  | 资金到位情况 |  |  |  |  | 实际建设内容是否与批准内容一致（不一致请说明情况） | 项目进展情况 |  |  |  |  |  | 存在的 主要问题 | 其他需要 说明的情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 节能 资金 |  | 贷款 | 其他 |  | 节能 资金 |  | 贷款 | 其他 |  | 竣工项目 |  |  | 在建项目 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 节能项目支持资金 | 转贷 |  |  |  | 节能项目支持资金 | 转贷 |  |  |  | 是否验收 | 项目决算总投资 | 项目实施后取得的经济、社会效益（节能、节水、环保等） | 投资完 成情况 | 预计竣 工时间 | 预计 总投资 |  |  |