附件1

岳阳市财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价√   项目完成结果评价□

项目名称       岳阳市档案馆建设项目

项目单位           岳阳市档案局

主管部门           岳阳市政府办

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2017年 4月15日

岳阳市财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 任欣欣 |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 8218833 |  |  |  |  |  |  |
| 项目地址 |  | 岳阳经开区梅子柿北路 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮 编 |  |  | 414000 |  |  |  |  |  |  |
| 项目起止时间 |  | 2011年1月起至2015年12 月止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） |  | 2000 |  |  | 实际到位资金 （万元） |  |  | 2200 |  | 实际支出 （万元） |  |  | 2087.88 |  |  |  |  |  | 结余（万元） | 112.12 |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  |  |  |  |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  | 2000 |  |  | 市财政 |  |  | 2200 |  | 市财政 |  |  | 2087.88 |  |  |  |  |  | 市财政 | 112.12 |
| 县市区财政 |  |  |  |  | 县市区财政 |  |  |  |  | 县市区财政 |  |  |  |  |  |  |  |  | 县市区财政 |  |
| 其它 |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  | 其它 |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  |  |  | 实际支出数 |  | 会计凭证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 全年支出合计 |  |  |  |  | 20878820.822 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |  |  |
|  | 档案新馆竣工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成100% |  |  |  |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  | 指标内容 |  |  |  |  |  | 指标（目标）值 |  |  |  | 实际完成值 |  |  |  |  |
|  | 项目产出指标 |  |  | 数量指标 |  | 1.建设档案馆大楼 |  |  |  |  |  | 1栋 |  |  |  | 数量达标 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.建筑面积 |  |  |  |  |  | 15999平方米 |  |  |  | 面积达标 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 1.档案新馆达到七级防震要求 |  |  |  |  |  | 七级防震 |  |  |  | 七级防震 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.满足档案馆建筑设计相关标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达到标准 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 竣工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成100% |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  | 力争控制支出在预算内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本年度为2000万元 |  |  |  |  |
|  | 项目效益指标 |  |  | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新馆建设项目为公益项目，并非盈利为目的 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 指标 |  | 1．中央文明委把高标准档案馆作为全国文明城市的必备硬件之一，建设高标准档案馆可以为岳阳争创全国文明城市、为历史文化名城再添一道亮丽厚重的文化景观，并与岳阳政治、经济、文化等各项事业发展相适应。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 优 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2．将档案馆建设成为服务全社会、形象亮丽、功能齐全、设施先进、内涵丰富，具备“五位一体”功能的公共文化服务空间。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 优 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 优 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会公众满意率达100% |  |  |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 职称/职务 |  |  |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  |  | 签字 |  |  |  |  |  |
| 赵纯兴 |  |  | 主任 |  |  |  |  |  | 档案新馆基建办 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 饶敏敏 |  |  | 科员 |  |  |  |  |  | 档案局财务室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：   饶敏敏                    联系电话：8220674

五、评价报告综述（文字部分） （一）项目基本概况 （二）项目资金使用及管理情况 （三）项目组织实施情况 （四）综合评价情况及评价结论 （五）项目主要绩效情况分析 （六）主要经验及做法、存在问题和建议 （七）附件