附件1

岳阳市文化旅游提升工程2020年第一批中央预算内投资计划表

|  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 建设性质 | 建设规模 | 开工年份 | 建成年份 | 投资类别 | 总投资 | 已下达投资 | 累计完成投资 | 本次下达投资 | 年度建设内容 | 项目（法人）单位及项目负责人 | 日常监管直接责任单位监管责任人 | 备注 |
| 合计（3项） |  |  |  |  | 合计 | 2380 |  |  | 2380 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 1140 |  |  | 1140 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 其他地方财政性建设资金 | 760 |  |  | 760 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 其他投资 | 330 |  |  | 330 |  |  |  |  |
| 罗子国城遗址 | 新建 | 新建文物管理用房、观众接待中心、文物库房等800平方米、展示中心建筑面积1200平方米。 | 2020 | 2021 | 合计 | 1580 |  |  | 1580 | 土建等 | 屈原管理区文旅广新局-易雄军 | 屈原管理区发展和改革局－李魁 |  |
|  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 900 |  |  | 900 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 其他地方财政性建设资金 | 680 |  |  | 680 |  |  |  |  |
| 君山区钱粮湖电视转播维修改造建设项目 | 改建 | 项目拟对钱粮湖电视转播站进行维修改造。主要改造内容为站房改造1800㎡，进站路面拓宽600米；新建围墙600米及站房门头、阶梯改造等工程。 | 2019 | 2020 | 合计 | 200 |  |  | 200 | 土建等 | 君山区电视台-王吉平 | 君山区发展和改革局－叶凯文 |  |
|  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 120 |  |  | 120 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 其他地方财政性建设资金 | 80 |  |  | 80 |  |  |  |  |
| 湘阴县广播电视转播台改建项目 | 改建 | 改建广播电视发射塔一座70米，栋二层业务办公用房733.5平方米，共3333平方米。 | 2020 | 2020 | 合计 | 600 |  |  | 600 | 土建等 | 湘阴县广播电视台-张湘华 | 湘阴县文化旅游广电体育局-殷辉 |  |
|  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 120 |  |  | 120 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 其他地方财政性建设资金 | 150 |  |  | 150 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 其他投资 | 330 |  |  | 330 |  |  |  |  |

附件2

岳阳市文化旅游提升工程2020年第一批中央预算内投资计划绩效表

| 专项名称 |  |  | 文化旅游提升工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 下达地方或单位 |  |  | 岳阳市 |  |  |
| 本次下达中央预算内投资（万元） |  |  | 1140 |  |  |
| 总体目标 | 根据中央预算内资金和地方储备情况，支持1个国家文化和自然遗产设施建设项目，支持2个公共文化服务设施建设项目，着力改善相关基础设施条件，促进文化旅游提质升级。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 |
|  | 实施效 果指标 | 产出指标 |  | 支持项目数量 | 3 |
|  |  |  |  | 工程项目验收通过率 | ＞95% |
|  |  |  |  | 新建设施达到当地抗震设防需求 | 100% |
|  |  | 效益指标 （可选设） |  | 改善公共文化、国家文化和自然遗产、旅游基础设施 | 得到改善 |
|  |  |  |  | 服务社会经济发展能力 | 提高 |
|  |  |  |  | 环境污染 | 不产生 |
|  |  |  |  | 项目适用年限 | ＞10年 |
|  |  | 满意度指标 （可选设） |  | 收益群众满意率 | ＞90% |
|  | 过程管 理指标 | 计划管理指标 |  | 投资计划分解（转发）用时达标率 | ＞95% |
|  |  |  |  | “两个责任”按项目落实到位率 | 100% |
|  |  | 资金管理指标 |  | 中央预算内投资支持率 | ＞30% |
|  |  |  |  | 总投资完成率 | ＞30% |
|  |  | 项目管理指标 |  | 项目开工率 | ＞70% |
|  |  |  |  | 超规模、超标准、超概算项目比例 | ＜10% |
|  |  | 监督检查指标 |  | 审计、督查、巡视等指出问题项目比例 | 0 |