湖南省      岳阳市

2017年铁山灌区续建配套与节水改造项目

绩效自评报告

岳阳市铁山供水工程管理局

2019年6月

附件2-2

岳阳市财政支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价□

项目名称： 2017年铁山灌区续建配套与节水改造项目

项目单位：岳阳市铁山供水工程管理局

主管部门： 岳阳市财政局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2019年 6 月 25 日

岳阳市财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 胡世忠 |  |  |  |  |  | 联系电话 | 0730-8627989 |  |  |  |  |
| 项目地址 |  | 岳阳市经开区、岳阳县，临湘市 |  |  |  |  |  | 邮 编 | 414000 |  |  |  |  |
| 项目起止时间 |  | 2018年 4 月起至 2019 年 5 月止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） |  | 350 |  | 实际到位资金 （万元） | 350 |  |  | 实际支出 （万元） |  |  |  | 结余 （万元） |  |  |
| 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |
| 省财政 |  | 350 |  | 省财政 | 350 |  |  | 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |
| 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |  |
| 县市区财政 |  |  |  | 县市区财政 |  |  |  | 县市区财政 |  |  |  | 县市区财政 |  |  |
| 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  |  | 实际支出数 |  | 会计凭证号 |  |  |  |  | 备注 |  |  |
| 续建配套工程款 |  |  |  | 242.2万元 |  | 12月21号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出合计 |  |  |  | 242.2万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |
|  | 1、水毁渠道共7处总长1603m。其中：北总干渠6处1563m，南总干渠1处40m。 2、外坡出险共6处。其中：北总干渠4处，南总干渠2处。 3、廖家桥泄洪闸尾水挡土墙冲毁1处。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、水毁渠道共7处总长1603m。其中：北总干渠6处1563m，南总干渠1处40m。 2、外坡出险共6处。其中：北总干渠4处，南总干渠2处。 3、廖家桥泄洪闸尾水挡土墙冲毁1处。 |  |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  | 指标内容 |  |  |  | 指标（目标）值 | 实际完成值 |  |  |
|  | 项目产出指标 |  |  | 数量指标 |  | 项目工程量完成率 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 质量合格率 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 工程验收合格率 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 资金到位及时率 |  |  |  | 1.5 | 1.5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目资金按时拨付率 |  |  |  | 1.5 | 1.5 |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  | 实际成本是否在项目目计划成本内 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |
|  | 项目效益指标 |  |  | 经济效益 指标 |  | 减轻水旱灾害损失情况 |  |  |  | 4 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 灌溉面积改善率 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 指标 |  | 供水保证率 |  |  |  | 4 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 灌区农村用水稳定性 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益 指标 |  | 水利灌排情况改善率 |  |  |  | 8 | 7 |  |  |
|  |  |  |  | 服务对象满意度指标 |  | 人民群众对项目发挥作用的好评率 |  |  |  | 8 | 6 |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  | 良好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 职称/职务 |  |  |  | 单 位 |  |  |  | 签字 |  |  |
| 罗春芬 |  |  | 工程科科长 |  |  |  | 铁山局 |  |  |  |  |  |  |
| 高用平 |  |  | 工程科副科长 |  |  |  | 铁山局 |  |  |  |  |  |  |
| 费建英 |  |  | 工程科高工 |  |  |  | 铁山局 |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：高用平                       联系电话：8627989

| 五、评价报告综述（文字部分） （一）、项目基本概况 铁山灌区位于湖南省岳阳市北部新墙河下游，属洞庭湖以东丘陵地带，地理坐标为东经113-114，北纬28.5-29.5范围。以新墙河为界分为南、北两大灌区，灌溉岳阳县、汨罗市、临湘市、岳阳经开区等四县、市区，共灌溉耕地85.41万亩，以铁山水库作为骨干水源，灌区骨干工程有干渠7条总长90.87km，主要支渠74条总长611.6km，水库集雨面积493平方公里，总库容6.35亿立方米，多年平均入库径流量3.67亿立米，为多年调节水库，具有防洪、拦砂、农业灌溉、城市供水、发电等多种功能。 根据《关于做好灌区节水配套改造省级财政补助资金与灌区维修养护资金项目实施有关工作的通知》（湘水办〔2018〕13号）要求，2018年4月，铁山管理局委托湖南润丰源水利技术服务咨询有限公司编制《2017年铁山灌区续建配套与节水改造项目实施方案》，经岳阳市水利局对实施方案进行审核批复，项目批复总投资440.93万元，经财政预算评审后总投资为 万元.主要工程量为：清淤741.46m3，土方开挖8948.46m3，土方填筑11008.4m3，混凝土1593.97m3，浆砌石1055.72m3，钢筋0.28t，模板13927.1m2。申报与批复程序符合资金管理办法相关规定。 （二）、项目资金使用及管理情况 项目实施过程中，我们认真执行预算，工程结算严格把关，年度项目均已经完成，单个项目和总体项目实施数均未突破概预算计划数。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资金管理由灌区项目财务设立专户、专帐、专人管理，严格工程资金支付程序，及时、足额拨付资金，保证工程资金专款专用。2017年铁山灌区续建配套与节水改造项目竣工验收前，委托当地财政审计部门对竣工决算进行审计，保证工程投资的健康运行。截止评价时，项目已按设计文件如质如量如期的完成了建筑工程总投资319.58万元，现已交当地财政局进行完工决算评审。 （三）、项目组织实施情况 项目实施建立了健全的项目法人制，严格按照政府采购程序的相关文件执行，保证了项目的顺利实施，资金由市财政局按专项资金管理办法进行管理。工程实行政府采购，设计、监理、管理费等凭合同及发票等实报实销。 （四）、综合评价情况及评价结论 1、绩效评价目的 通过开展财政支出项目绩效评价可以使决策层进一步了解项目的实施进展、资金使用、社会经济效益情况，而且通过以项目为对象的绩效评价，达到对项目实施单位、主管单位的绩效评价，以促进各相关单位选管理好项目，提高财政资金的使用效益。 2、绩效评价过程 根据岳阳市财政局文件《岳阳市财政局关于全面开展2019年财政支出绩效自评工作的通知》（岳财发[2019]11号）的要求，我局坚决贯彻上级的决策和部署，迅速启动相关工作。 |

3、分析评价 根据绩效考核办法，整体上看我局决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。通过发放调查问卷和现场考评结果表明，本项目综合评价达到预期的效果，综合评价结果为良好。 （五）、项目主要绩效评价分析 2017年铁山灌区续建配套与节水改造项目实施取得经济、社会和环境三丰收：第一，改善了灌溉条件。灌区除了农业灌溉外还承担着整个岳阳市的城市供水，放水周期长导致渠道淤积比较严重，本次14段渠道的清淤及防渗衬砌有效的提高了供水及灌溉能力，渠系水利用系数与灌溉水利用系数有了明显的提高，灌溉周期缩短。特别是到了用水高峰的夏季，渠道的安全运行确保了城镇及群众的生产、生活用水不受到影响，灌区工程被人们亲切地称为幸福工程、功德工程。第二，提高了工程标准。项目的实施，使灌区内的部分工程设施得到了改善，14处险工险段得到了有效治理，部分老损建筑物得到了加固处理，有效降低了工程事故发生的几率，提高了灌区工程安全运行的保证率。第三，夯实了农业发展基础。通过对渠道进行维修养护，既改善了渠道水流条件，又改善了沿渠两旁的“冷浸田”，为农作物及其它经济作物生长、灌区农业发展创造了良好条件。 （六）、主要经验做法、存在的问题及建议 # 1、主要做法和经验 为确保项目建设任务圆满完成，我局积极采取了各项有力措施：一是健全组织机构，形成工作合力。我局成立了“项目建设指挥部”，负责项目的具体实施。二是狠抓项目建设，确保工程质量。我们严格执行项目法人制、招投标制、监理制、合同制及质量责任终身追究制，实行落实到人，对质量、安全、工期和投资严格控制和负责，并严把材料、工序和阶段验收等关键环节。三是严格财务管理，确保资金安全。做到项目资金专款专用、专户专帐、专人管理，并严格按照工程进度拨付资金。 # 2、主要问题及原因分析 回顾近年来的工作，我们虽取得了一定的成效，但也还存在一些困难和问题，亟需上级进一步重视和解决：一是灌区管理局财政收支矛盾突出，维持正常运转举步维艰。铁山局自2008年元月1日起被确立为正处级行政支持类事业单位，核定局机关全额拨款事业编制45名，拨付人员经费108万元，核定基层差额拨款事业编制258名，拨付人员经费312万元，核定自收自支事业编制151名，但末核定人头经费和公益性维修养护经费。目前，铁山管理局在册人员604人，2007年定岗定编人员只有454人，分流人员多，无法妥善安置。究其原因，主要是地方政府财政紧张，严格控制财政供需人员的增加，落实灌区人员经费相当困难，更谈不上拿钱进行工程的维修养护。地方政府对政策理解不深，对灌区的公益性地位认识不全面，认为改革应该是减轻财政负担，对灌区水管体制改革需要增加事业编制和财政支出不解。二是灌区工程老化严重，投入不足，效益难以正常发挥。①灌区工程老化严重。灌区工程建成运行37年来，由于运转时间长，工程严重老化。据统计，全灌区目前急需处理的干渠工程隐患多达200多处，大多数支渠尚未防渗衬砌，渠道渗漏严重，配套程度低，末级渠系改造还未启动，使灌区效益难以正常发挥。②工程投入不足。虽然自98年以来铁山灌区续建配套与节水改造已累计完成项目投资1.67亿元，但所完成的投资仅占项目总体规划资金4.18亿元的39.95%，离高标准解决灌区工程维修改造所需资金差距甚远。灌区近年来每年用于工程日常维护管理和工程抢险的资金达720多万元，且呈逐年增长趋势。③突发性自然灾害对灌区损害大。在2017年5-6月暴雨期间，灌区工程经受了严峻考验，没有出现溃堤等安全事故，但灌区干渠近70处2.5km、支渠40处1.2km发生了崩坍险情，直接经济损失1050万元，对损害工程进行修复需要300多万元。三是规划与灌区工程现状相比稍显滞后，影响了项目总体效益的充分发挥。由于规划是2002年编制完成的，至今灌区又运行了十几年，原来尚未暴露出来的工程隐患现已凸现出来，原来不太严重的工程问题变得更为严重，加上近年来异常暴雨对灌区工程造成大量的水毁工程，而这些急需处理的项目并未在规划之列，因而无法及时处理，造成了灌区安全运行的新的隐患。四是灌区干部缺乏必要的交流。人才是影响单位发展最重要的因素，铁山供水工程管理局作为岳阳市政府下属单位之一，因其独特的工作性质和工作环境，绝大多数中层干部自参加工作起就一直在灌区管理局工作，不能与其他单位的干部一样进行多岗位交流和轮岗，这既不利于干部成长，也不利于干部队伍的稳定和发展，直接影响了灌区可持续发展。 # 3、下阶段拟采取的措施和建议 ①、建议政府进一步加大对灌区投资力度，同时把末级渠系改造项目统一规划，迅速启动，与灌区工程改造同步，确保灌区综合效益充分发挥。 ②、建议中央加大对水管体制改革政策落实的检查督促力度，敦促各级地方政府认真贯彻落实国办发[2002]45号文件精神，确保“两费”到位，充分发挥灌区管理机构的职能和作用。 ③、建议重视和加强灌区干职工尤其年轻干部与岳阳市范围内其他有关单位干部之间的交流，锻炼和培养年轻干部的多岗位、多行业的工作经验，促进干部的成长。 ④、建议强化对干职工进行以“服务三农”为宗旨等社会服务意识教育，进一步端正思想、提高素质、明确责任，充分体现灌区工程的社会公益性属性。 （七）附件

附件3-1

部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 分值 | 自评得分 | 扣分原因和其他说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入 （15分） | 预算配置 （15分） | 财政供养人员 控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
|  |  | “三公经费” 变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分； “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
|  |  | 重点支出 安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程 （40分） | 预算执行 （15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 2 | 项目完工结算审中 |
|  |  | 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 2 | 项目完工结算审中 |
|  |  | “三公经费” 控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分； 每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
|  | 预算管理 （15分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 资金使用 合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 政府采购 执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
|  | 资产管理 （10分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 2.5 | 相关资产管理制度执行不够有效 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 分值 | 自评得分 | 扣分原因和其他说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过 程 （40分） | 资产管理 （10分） | 资产管理 安全性 | ①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
|  |  | 固定资产 利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 2 | 资产老化严重 |
| 产 出（25分） | 职责履行 （25分） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。 部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。 | 5 | 5 |  |
|  |  | 建设湖南新增极目标任务完成情况 |  | 7 | 5 |  |
|  |  | 《政府工作报告》目标任务完成情况 |  | 5 | 5 |  |
|  |  | 省市重点民生实事完成情况 |  | 2 | 2 |  |
|  |  | 省市重点工程和重大项目建设完成情况 |  | 2 | 2 |  |
|  |  | 其他工作实绩指标完成情况 |  | 4 | 4 |  |
| 效 果 （20分） | 履职效益 （20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。 部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 | 5 |  |
|  |  | 社会效益 |  |  | 4 | 由于资金有限对环保投入不够大 |
|  |  | 生态效益 |  |  | 4 | 由于资金有限对环保投入不够大 |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分； 85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计1分； 低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |
| 总 分 |  |  |  | 100 | 92.5 |  |

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。

附件3-2

项目支出绩效评价指标体系（参考样表）

| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标 内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分） ②目标明确（1分） ③目标细化（1分） ④目标量化（1分） | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策 依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分） ②符合经济社会发展规划（1分） ③部门年度工作计划（1分） ④针对某一实际问题和需求（1分） 以上③需提供佐证资料。 | 4 |
|  |  |  |  | 决策 程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分） ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分） ③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配 办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分） ②办法健全、规范（1分） ③因素全面合理（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
|  |  |  |  | 分配 结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分） ②分配公平合理（3分） 此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
|  |  |  |  | 到位 时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分） ②不及时但未影响项目进度 （1分） ③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金 使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3-6分 ④超标准开支扣2-5分 ⑤超预算扣2-5分 | 7 |
|  |  |  |  | 财务 管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分） ②严格执行制度（1分） ③会计核算规范（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 项目管理 | 25 | 组织实施 | 10 | 组织 机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
|  |  |  |  | 支撑 条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
|  |  |  |  | 项目 实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分） ②按计划开展（1分） ③按计划完工（1分） | 2 |
|  |  |  |  | 管理 制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分） ②制度执行严格（3分） 以上①需提供佐证资料。 | 4 |
| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评 得分 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出 数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
|  |  |  |  | 产出 质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
|  |  |  |  | 产出 时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
|  |  |  |  | 产出 成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
|  |  | 项目效果 | 40 | 经济 效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
|  |  |  |  | 社会 效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
|  |  |  |  | 环境 效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
|  |  |  |  | 可持续 影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 服务 对象 满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 6 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 93 |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完

善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。

岳阳市财政局办公室                      2019年4月17日印发