湖南省      岳阳市

铁山灌区新增量测水设施建设工程

绩效自评报告

岳阳市铁山供水工程管理局

2019年6月

附件2-2

岳阳市财政支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价□

项目名称：湖南省铁山灌区新增量测水设施建设工程项目

项目单位：      岳阳市铁山供水工程管理局

主管部门：             岳阳市财政局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2019年 6 月 28 日

岳阳市财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 罗春芬 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 0730-8627989 |  |  |  |
| 项目地址 |  | 岳阳市经开区、岳阳县，临湘市 |  |  |  |  | 邮 编 |  | 414000 |  |  |  |
| 项目起止时间 |  | 2018年 12 月起至 2019 年 12 月止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） |  | 888 |  | 实际到位资金 （万元） | 755 |  | 实际支出 （万元） |  |  |  | 结余 （万元） |  |  |
| 其中：中央财政 |  | 622 |  | 其中：中央财政 | 622 |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |
| 省财政 |  | 133 |  | 省财政 | 133 |  | 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |
| 市财政 |  | 133 |  | 市财政 |  |  | 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |  |
| 县市区财政 |  |  |  | 县市区财政 |  |  | 县市区财政 |  |  |  | 县市区财政 |  |  |
| 其它 |  |  |  | 其它 |  |  | 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  |  | 实际支出数 | 会计凭证号 |  |  |  |  | 备注 |  |  |
| 铁山灌区新增量测水设施建设工程款 |  |  |  | 90万元 | 5月24号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出合计 |  |  |  | 90万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |
|  | 改造信息中心和分信息中心、水位和流量信息采集系统、视频监视系统、通信传输及网络系统、灌区信息综合管理平台等软件系统、配套土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 改造信息中心和分信息中心、水位和流量信息采集系统、视频监视系统、通信传输及网络系统、灌区信息综合管理平台等软件系统、配套土建工程 |  |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 |  |  | 二级指标 | 指标内容 |  |  | 指标（目标）值 |  | 实际完成值 |  |  |
|  | 项目产出指标 |  |  | 数量指标 | 项目工程量完成率 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 | 质量合格率 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | 工程验收合格率 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 | 资金到位及时率 |  |  | 1.5 |  | 1.5 |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目资金按时拨付率 |  |  | 1.5 |  | 1.5 |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 | 实际成本是否在项目目计划成本内 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  | 项目效益指标 |  |  | 经济效益 指标 | 减轻水旱灾害损失情况 |  |  | 4 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  | 灌溉面积改善率 |  |  | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 指标 | 供水保证率 |  |  | 4 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  | 灌区农村用水稳定性 |  |  | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益 指标 | 水利灌排情况改善率 |  |  | 8 |  | 7 |  |  |
|  |  |  |  | 服务对象满意度指标 | 人民群众对项目发挥作用的好评率 |  |  | 8 |  | 6 |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  | 良好 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 职称/职务 |  |  | 单 位 |  |  |  | 签字 |  |  |
| 罗春芬 |  |  | 工程科科长 |  |  | 铁山局 |  |  |  |  |  |  |
| 高用平 |  |  | 工程科副科长 |  |  | 铁山局 |  |  |  |  |  |  |
| 费建英 |  |  | 工程科高工 |  |  | 铁山局 |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）： 费建英                         联系电话：8627989

五、评价报告综述（文字部分） - 项目基本概况 市铁山局委托湖南省水利水电勘测设计研究总院编制《铁山灌区新增量测水设施建设工程实施方案》，主要内容为改造铁山管理局信息中心和北总干渠首管理站分信息中心、水位和流量信息采集系统、视频监视系统、通信传输及网络系统、灌区信息综合管理平台等软件系统、配套土建工程。主要建设内容如下：1、新建量测水站点共计72处。2、改造量测水站点10处。原有建设方式均为渠道流速仪量测水，该10处需改造电源。3、灌溉节水示范片量测水站共计8处。明渠流速仪量测水站6处、田间量水站1处、田间监控系统站1处。4、视频监控站建设共计35处。其中新建渠道视频监测站点19处，新建用水管理分界断面视频监控12处，改造渠道视频监测站4处；5、通信系统光缆铺设共计89km。6、闸控站建设共计10处。其中需建设闸控设施的（不含闸控房建设）7处（其中只有需建设启闭机4处），3处闸控房修复。 7、信息中心及分中心建设：补充服务器1台、互联互通设备1套、集控管理设备1项、系统及应用软件1项、监控系统核心管理设备等。 项目的申报与批复程序符合资金管理办法相关规定。 - 项目资金使用及管理情况 项目实施过程中，我们认真执行预算，工程结算严格把关，年度项目均已经完成，单个项目和总体项目实施数均未突破概预算计划数。资金管理由灌区项目财务设立专户、专帐、专人管理，严格工程资金支付程序，及时、足额拨付资金，保证工程资金专款专用。截止评价时，项目已按设计文件如质如量如期的完成了工程总投资。 - 项目组织实施情况 项目实施建立了健全的项目法人制，严格按照政府公开招标的相关文件执行，保证了项目的顺利实施，资金市按财政局专项资金管理办法进行管理，由国库集中统一支付。设计、监理、管理费等凭合同及发票等实报实销。 - 综合评价情况及评价结论 1、绩效评价目的 通过开展财政支出项目绩效评价可以使决策层进一步了解项目的实施进展、资金使用、社会经济效益情况，而且通过以项目为对象的绩效评价，达到对项目实施单位、主管单位的绩效评价，以促进各相关单位选管理好项目，提高财政资金的使用效益。 2、绩效评价过程 根据市财政局的部署与安排，我局迅速组织相关科室召开了专题会议，针对绩效评价工作进行分工协作，积极开展绩效评价的自评工作。 3、分析评价 根据绩效考核办法，整体上看我局决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。通过发放调查问卷和现场考评结果表明，本项目综合评价达到预期的效果，综合评价结果为良好。 - 项目主要绩效情况分析 铁山灌区新增量测水设施建设工程实施经济、社会和环境效益显著，对灌区精准计量有很大的促进作用，提高了用水效率，改善了用水条件。 - 主要经验及做法、存在问题和建议 1、主要做法和经验 为确保项目建设任务圆满完成，我局积极采取了各项有力措施：一是健全组织机构，形成工作合力。我局成立了“项目建设办公室”，负责项目的具体实施。二是狠抓项目建设，确保工程质量。我们严格执行项目法人制、招投标制、监理制、合同制及质量责任终身追究制，任务落实到人，对质量、安全、工期和投资严格控制和负责，并严把材料、工序和阶段验收等关键环节。三是严格财务管理，确保资金安全。做到项目资金专款专用、专户专帐、专人管理，并严格按照工程进度拨付资金。 2、主要问题及原因分析 问题主要如下：一是灌区管理局财政收支矛盾突出，维持正常运转举步维艰，设备设施维修养护资金难以到位；二是灌区工程老化严重，投入不足，效益难以正常发挥；三是规划与灌区工程现状相比稍显滞后，影响了项目总体效益的充分发挥；四是灌区技术人员缺乏。 3、下阶段拟采取的措施和建议 ①、建议政府进一步加大对灌区投资力度，同时把末级渠系改造项目统一规划，迅速启动，与灌区工程改造同步，确保灌区综合效益充分发挥。 ②、建议加大对水管体制改革政策落实的检查督促力度，各级政府认真贯彻落实国办发[2002]45号文件精神，确保“两费”到位，充分发挥灌区管理机构的职能和作用。 （七）附件

附件3-1

部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 分值 | 自评得分 | 扣分原因和其他说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入 （15分） | 预算配置 （15分） | 财政供养人员 控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  | “三公经费” 变动率 |  | “三公经费”变动率≦0,计5分； “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 重点支出 安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程 （40分） | 预算执行 （15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 2 | 项目中间支付中 |
|  |  | 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 2 | 项目中间支付中 |
|  |  | “三公经费” 控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分； 每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
|  | 预算管理 （15分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 资金使用 合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 政府采购 执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
|  | 资产管理 （10分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 2.5 | 相关资产管理制度执行不够有效 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 分值 | 自评得分 | 扣分原因和其他说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过 程 （40分） | 资产管理 （10分） | 资产管理 安全性 | ①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
|  |  | 固定资产 利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 2 | 资产老化严重 |
| 产 出（25分） | 职责履行 （25分） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。 部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。 | 5 | 5 |  |
|  |  | 建设湖南新增极目标任务完成情况 |  | 7 | 5 |  |
|  |  | 《政府工作报告》目标任务完成情况 |  | 5 | 5 |  |
|  |  | 省市重点民生实事完成情况 |  | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 省市重点工程和重大项目建设完成情况 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 其他工作实绩指标完成情况 |  | 4 | 4 |  |
| 效 果 （20分） | 履职效益 （20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。 部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 | 5 |  |
|  |  | 社会效益 |  |  | 4 | 由于资金有限对环保投入不够大 |
|  |  | 生态效益 |  |  | 4 | 由于资金有限对环保投入不够大 |
|  |  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 |  | 95%（含）以上计5分； 85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计1分； 低于75%计0分。 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总 分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92.5 |  |  |  |

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。

附件3-2

项目支出绩效评价指标体系（参考样表）

| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标 内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分） ②目标明确（1分） ③目标细化（1分） ④目标量化（1分） | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策 依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分） ②符合经济社会发展规划（1分） ③部门年度工作计划（1分） ④针对某一实际问题和需求（1分） 以上③需提供佐证资料。 | 4 |
|  |  |  |  | 决策 程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分） ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分） ③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配 办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分） ②办法健全、规范（1分） ③因素全面合理（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
|  |  |  |  | 分配 结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分） ②分配公平合理（3分） 此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
|  |  |  |  | 到位 时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分） ②不及时但未影响项目进度 （1分） ③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金 使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3-6分 ④超标准开支扣2-5分 ⑤超预算扣2-5分 | 7 |
|  |  |  |  | 财务 管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分） ②严格执行制度（1分） ③会计核算规范（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 项目管理 | 25 | 组织实施 | 10 | 组织 机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
|  |  |  |  | 支撑 条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
|  |  |  |  | 项目 实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分） ②按计划开展（1分） ③按计划完工（1分） | 2 |
|  |  |  |  | 管理 制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分） ②制度执行严格（3分） 以上①需提供佐证资料。 | 4 |
| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评 得分 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出 数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
|  |  |  |  | 产出 质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
|  |  |  |  | 产出 时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
|  |  |  |  | 产出 成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
|  |  | 项目效果 | 40 | 经济 效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
|  |  |  |  | 社会 效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
|  |  |  |  | 环境 效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
|  |  |  |  | 可持续 影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 服务 对象 满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 6 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 93 |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完

善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。