附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

| 市级预算部门名称 | 湖南东洞庭湖国家级自然保护区管理局 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预 算申请 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 634.83 | 3558.32 | 3558.32 | 10 | 100% | 10 |
|  | 按收入性质分： |  |  |  | 按支出性质分： |  |  |  |
|  | 其中： 一般公共预算：3301.68 |  |  |  | 其中：基本支出：779.53 |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款： |  |  |  | 项目支出：2778.79 |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金：204.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 生态保护工作：1.加强东洞庭湖区域巡护、打击、狩猎、捕捞、破坏湿地的违法行为2。进一步推进《市东洞庭湖国家级百然保护区例》的实施：3.加强大小西湖和丁字堤生态矮围管理。4.联合各级环保督察和生态环境破坏问题检查，加强问题整改。 科研监测工作：1.鸟类、麋鹿、植被、东方田鼠等物种调查和生物多样性监测；2.野生动物收容和救护；3。疫源疫病监测；4高洪水汛期麋鹿监测和救护。 项目工作：1、完成巜湖南东洞庭湖国际重要湿地生态效益补偿试点项目》鸟类食源补给地建设，建设鸟类食源补给地106公顷，清理凤眼莲等湿地有害生物38公顷，清理欧美黑杨萌芽条等外来物种765公顷。2、支持岳阳县、华客县、君山区等购买野生动物致害保险，全面妥善解决保护区范围内野生动物损害农作物补偿问题。3、完成长江管理站、团洲管理站等四个基层保护管理站建设，进一步完善东洞庭湖湿地生态及生物多样性保护网络。4、完成保护区科研监测系统建设，建设50个野外视频监控点和湿地监测信息管理平台。 宣教工作：1、第十二届洞庭湖国际观鸟节年，参与人数400人，央媒和省市级媒体报道不少于10次。2、出版科普图册1-2部。3、组织“爱鸟周”、“湿地日”和“野生动植物日”宣传活动，受众1000人。 其他工作：1.根据相关要求和制度完善保护区建设标准化；2.推进建议提案办理落实。 |  |  |  | 生态保护工作：进一步加强野生动物保护， 联合各县市区林业、渔政、森林公安、东洞庭湖麋鹿保护协会等开展巡护巡查40余次，救护鸟类10余只、受困麋鹿2头，劝阻、制止、教育进入重点水域垂钓人员800余人次，收缴处置钓竿100余支，放生处置各类渔获物450余公斤，联合查处非法捕捞水产品案件25起，移送司法机关涉嫌非法捕捞人员43人。 科研监测工作：编制《2022年湖南东洞庭湖国家级自然保护区生物多样性监测方案》，完成鸟类、麋鹿、东方田鼠、湿地植被计16次监测任务，参与人员260人次左右；依据全面监测、突出重点的原则，采取日常监测和专项监测相结合的方式开展野生动物疫源疫病监测、巡护和防控工作。 项目工作：2019湖南东洞庭湖国际重要湿地保护与恢复工程，完成了科研监测、植被恢复、生境改善、水系连通、退养还湖等工作验收，正在报请岳阳市财评中心结算财评；2021湖南东洞庭湖国际重要湿地生态效益补偿试点项目，正依程序申请省林业局验收；2022湖南东洞庭湖国际重要湿地保护与恢复工程，已开工建设，预计2023年3月完工；洞庭湖区域长江岸线候鸟栖息地生态保护与修复工程，施工方案已报送市林业局评审，观鸟宣教走廊改造项目预计12月下旬完成建设任务；2022湖南东洞庭湖国际重要湿地生态效益补偿试点项目，已完成《实施方案》编制并向省林业局申请批复；守望自然野化麋鹿，保护东洞庭湖湿地项目，已与中华思源工程扶贫基金会签订合作协议，接受麋鹿监测设备无人机、望远镜等设备捐赠. 宣教工作：先后组织或参与2月2日“国际湿地日”、3月3日“野生动植物保护日”、3月15日“绿色生命线——候鸟迁徙保护”、4月7日“爱鸟周等一系列保护宣传活动。” 截至2022年12月，保护区被中央、省、市等各级媒体报道85次，其中国家级媒体报道24次，省级媒体报道40次，市级媒体报道21次。 其他工作：1.根据相关要求和制度完善保护区建设标准化；2.通过完善建议提案办理工作机制，加强与代表委员沟通联系，6个建议提案以100%满意度全部办结成Ａ类。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 项目申报 | 项目申报 | 《湖南东洞庭湖国际重要湿地生态效益补偿项目》和《湖南东洞庭湖国际重要湿地保护与恢复工程》2个项目申请储备入库 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 开展36次科研监测 | 开展36次科研监测 | 展开36次科研监测 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 开展20次巡护执法打击行动 | 开展20次巡护执法打击行动 | 开展40余次巡护执法打击行动 | 8 | 8 |  |
|  |  | 质量指标 | 生物多样性监测数据报告得到专家认可 | 生物多样性监测数据报告得到专家认可 | 生物多样性监测数据报告得到专家认可 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 生态环保工作公众参与率提高 | 生态环保工作公众参与率提高50% | 生态环保工作公众参与率提高50% | 8 | 8 |  |
|  |  | 时效指标 | 2022年12月31日前完成 | 2022年12月31日前完成 | 2022年12月31日前完成 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 完成所有项目在预算内 | 634.83万 | 3558.32万 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 无 |  |  | 5 | 0 | 本单位是公益一类事业单位，无经济效益指标 |
|  |  | 社会效 益指标 | 社会公众参与环保意识增强 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 洞庭湖湿地保护知名度提升 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 生态环境持续向好发展 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 科研监测数据科学准确 | 提高洞庭湖生物的多样性 | 提高洞庭湖生物的多样性 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 违法行为下降率提高 | 提高洞庭湖生物的多样性 | 提高洞庭湖生物的多样性 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 共享科研监测数据满意度高 | 95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 95 |  |

填表人：曾娟   填报日期：2023-7-5  联系电话：18873000336   单位负责人签字：