附件3

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 其他事业发展类资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 岳阳市林业局 |  |  |  | 实施单位 | 湖南东洞庭湖国家级自然保护区管理局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 38 | 2778.79 | 2778.79 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 38 | 2554.05 | 2554.05 |  | 100% |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  | 224.74 | 224.74 |  | 100% |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1、完成《湖南东洞庭湖国际重要湿地生态效益补偿试点项目》鸟类食源补给地建设，建设鸟类食源补给地106公顷，清理凤眼莲等湿地有害生物38公顷，清理欧美黑杨萌芽条等外来物种765公顷。2、支持岳阳县、华客县、君山区等购买野生动物致害保险，全面妥善解决保护区范围内野生动物损害农作物补偿问题。3、完成长江管理站、团洲管理站等四个基层保护管理站建设，进一步完善东洞庭湖湿地生态及生物多样性保护网络。4、完成保护区科研监测系统建设，建设50个野外视频监控点和湿地监测信息管理平台。 |  |  |  | 2019湖南东洞庭湖国际重要湿地保护与恢复工程，完成了科研监测、植被恢复、生境改善、水系连通、退养还湖等工作验收，正在报请岳阳市财评中心结算财评；2021湖南东洞庭湖国际重要湿地生态效益补偿试点项目，正依程序申请省林业局验收；2022湖南东洞庭湖国际重要湿地保护与恢复工程，已开工建设，预计2023年3月完工；洞庭湖区域长江岸线候鸟栖息地生态保护与修复工程，施工方案已报送市林业局评审，观鸟宣教走廊改造项目预计12月下旬完成建设任务；2022湖南东洞庭湖国际重要湿地生态效益补偿试点项目，已完成《实施方案》编制并向省林业局申请批复；守望自然野化麋鹿，保护东洞庭湖湿地项目，已与中华思源工程扶贫基金会签订合作协议，接受麋鹿监测设备无人机、望远镜等设备捐赠. |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 项目申报 | 项目申报 | 《湖南东洞庭湖国际重要湿地生态效益补偿项目》和《湖南东洞庭湖国际重要湿地保护与恢复工程》2个项目申请储备入库 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 开展36次科研监测 | 开展36次科研监测 | 展开36次科研监测 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 开展20次巡护执法打击行动 | 开展20次巡护执法打击行动 | 开展40余次巡护执法打击行动 | 8 | 8 |  |
|  |  | 质量指标 | 生物多样性监测数据报告得到专家认可 | 生物多样性监测数据报告得到专家认可 | 生物多样性监测数据报告得到专家认可 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 生态环保工作公众参与率提高 | 生态环保工作公众参与率提高50% | 生态环保工作公众参与率提高50% | 8 | 8 |  |
|  |  | 时效指标 | 2022年12月31日前完成 | 2022年12月31日前完成 | 2022年12月31日前完成 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 完成所有项目在预算内 | 38万元 | 2778.79万 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 无 |  |  | 5 | 0 | 本单位是公益一类事业单位，无经济效益指标 |
|  |  | 社会效 益指标 | 社会公众参与环保意识增强 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 形成湿地文化氛围 | 在保护区内形成比较浓厚的文化氛围，有效地满足人民群众日益增长的物资文化生活需要 | 在保护区内形成比较浓厚的文化氛围，有效地满足人民群众日益增长的物资文化生活需要 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 洞庭湖湿地保护知名度提升 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 生态环境持续向好发展 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 科研监测数据科学准确 | 提高洞庭湖生物的多样性 | 提高洞庭湖生物的多样性 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 违法行为下降率提高 | 提高洞庭湖生物的多样性 | 提高洞庭湖生物的多样性 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 共享科研监测数据满意度高 | 95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 95 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：曾娟    填报日期：2023-7-11  联系电话： 18873000336  单位负责人签字：