附件

2025年水行政许可质量论证（评价）不合格报告情况表

序号	项目名称	报告评审时间	项目法人	报告编制单位	存在的主要问题
一	水利工程前期工作
1	平江县东山水库除险加固工程重大设计变更报告	4月17日	平江县水利局	铜仁市水利电力勘测设计院有限公司	变更理由不充分。
2	平江县高岭水库中型灌区项目（2025年）实施方案	7月16日	平江县水利建设事务中心	平江县水利水电勘测设计院有限公司	实施方案编制深度不满足要求。
3	湘阴县小塘水库除险加固工程初步设计报告	8月25日	湘阴县水利局	正宇设计有限公司	挡水建筑物、溢洪道相关设计不满足要求。
4	临湘市烟竹水库除险加固工程初步设计报告	9月9日	临湘市水利工程建设项目管理中心	中享设计集团有限公司	洪水标准复核结论不符合工程实际，基础资料调查、工程地质条件评价不完善。
5	汨罗市曹家水闸除险加固工程初步设计报告	11月19日	汨罗市水利建设事务中心	湖南虹康规划勘测咨询有限公司	概算书、水文章节、地勘报告主要内容需重新编制，且必要性说明不充分。
二	建设项目涉水专题
6	岳阳市南湖新区洞庭湖内湖月形湖水环境治理工程防洪评价报告	2月26日	岳阳市南湖新区湖滨街道办事处	湖南昱泽工程检测有限公司	关键评价内容不满足要求。
7	G4京港澳高速羊楼司（湘鄂界）至岳阳龙湾段扩容工程防洪评价报告	4月18日	湖南省临岳长高速公路建设开发有限公司	长江水利委员会水文局长江中游水文水资源勘测局	基本资料不全，评价范围不满足要求。
8	G4京港澳高速羊楼司（湘鄂界）至岳阳龙湾段扩容工程涉河桥梁防洪影响补救措施专项设计报告	6月16日	湖南省临岳长高速公路建设开发有限公司	长江水利水电开发集团（湖北）有限公司	关键评价内容不满足要求。
9	汨罗江流域平江段综合治理项目汨罗江干支流水环境综合治理项目杨源大桥建设工程防洪评价报告	7月25日	平江县公路建设和养护中心	湖南楚山规划勘测设计有限公司	施工期防洪评价消除、减轻影响措施不满足要求。
10	岳阳楼历史文化保护利用示范片区（首开区）提质项目水土保持方案报告书	10月17日	岳阳市风景廊道商业运营管理有限公司	湖南鸿禹环保科技有限公司	评价范围、调入土石方及建筑垃圾处理办法、造价不满足要求。
11	G4京港澳高速扩容工程K1360+327处桃林渡槽改建工程实施方案	12月4日	湖南省临岳长高速公路建设开发有限公司	河海大学设计研究院有限公司	设计深度不够，关键内容缺失。
12	长沙临港产业开发区污水处理厂（一、二期）及配套基础设施工程—沿江大道（虞公大道—进港大道）道路工程（涉铁段除外）水土保持方案报告书	12月31日	湘阴新隆建设投资开发有限公司	湖南谱湘环保科技有限公司	土石方基础数据存在重大错误，弃渣处理方案不满足要求。